**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДА КИРЖАЧ за 2020 год**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ**

**ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧ!**

Каждый новый год приносит в жизнь города Киржач изменения, 2020 год не стал исключением. По сложившейся традиции в начале каждого года мы подводим итоги года прошедшего и ставим задачи на текущий период, но, к сожалению, из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции, введением строгих ограничительных мер, всем нам пришлось пережить непростое время, столкнуться с рядом сложностей при реализации некоторых мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

Администрация города Киржач в 2020 году осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей города Киржач в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с полномочиями, определенными статьей 14 Федерального Закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Владимирской области, областными законами, указами, постановлениями, распоряжениями Губернатора области, Уставом муниципального образования город Киржач, нормативными правовыми актами, принятыми Советом народных депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации города Киржач.

В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы, придерживаясь стратегического курса развития, который выбрали абсолютно сознательно, ставя перед собой задачи оптимизации расходов и более эффективного использования ресурсов.

Безусловно, хотелось бы рассчитывать на другие, более благоприятные условия. Но сложившаяся в целом сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация – не повод отклоняться от намеченных планов.

Основными направлениями были благоустройство города, содержание дорог, улучшение качества оказываемых коммунальных услуг, развитие инженерных сооружений, участие в целевых программах, финансовое обеспечение по исполнению бюджета города.

В сложившихся условиях  нам удалось удержать город на траектории устойчивого развития. Оглядываясь сегодня назад, видно, что достигнуты хорошие результаты по основным направлениям деятельности.

**ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА**

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики является бюджет муниципального образования город Киржач.

Налоговая политика города Киржач в 2020 году была ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала исходя из усиления инвестиционной направленности экономического развития.

Поступившие в 2020 году доходы бюджета города позволили своевременно обеспечить выплату заработной платы работникам муниципальных казённых и бюджетных учреждений, перечислить налоги с заработной платы, произвести оплату услуг связи, коммунальные услуги, своевременно профинансировать расходы по благоустройству, по муниципальным программам.

Бюджет муниципального образования город Киржач за 2020 год по доходам исполнен в сумме 217 743,1 тыс. рублей или на 89,5 % к утвержденному плану (243 386,3 тыс. рублей), т.е. поступило доходов ниже плана на 25 643,2 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в 2020 году составил 65 409,9 тыс. рублей, что составляет 69,6 % к годовым плановым назначениям (93 938,0 тыс. рублей).

В 2020 году в бюджет города Киржач поступило:

* дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5 174,0 тыс. рублей;
* субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 38 032,9 тыс. рублей;
* субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в сумме 582,1 тыс. рублей;
* субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в сумме 22,4 тыс. рублей;
* субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 972,5 тыс. рублей;
* субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 15 547,3 тыс. рублей;
* субсидия на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в сумме 479,2 тыс. рублей;
* субсидия на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в городском сообщении в сумме 789,937 тыс. рублей;
* субсидия на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ от 07 мая 2012 № 597, от 01 июня 2012 № 761 в сумме 2 456,6 тыс. рублей;
* иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений в сумме 353,0 тыс. рублей.

**В пределах поступивших доходов и межбюджетных трансфертов расходы бюджета муниципального образования город Киржач за 2020 год составили 226 424,1 тыс. рублей или 83,7 % к годовым назначениям (270 657,1 тыс. рублей).**

Исполнение по отраслям в общем объеме расходов бюджета города Киржач составило: на жилищно-коммунальное хозяйство 59,3 %, на национальную экономику 21,9 %, на общегосударственные вопросы 8,4 %, на культуру 4,1 %, на физическую культуру 3,0 %, на социальную политику 1,7 %, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1,3 %, на обслуживание государственного (муниципального) долга 0,3 %.

С целью более эффективного освоения средств бюджета города Киржач и привлечения средств бюджетов других уровней в 2020 году использовался программно - целевой метод исполнения бюджета.

В течение 2020 года большое внимание уделялось реализации федеральных, областных и муниципальных программ, в том числе и на условиях софинансирования, решение вопросов жизнеобеспечения населения, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, привлечение инвестиций, совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части исполнения бюджета.

В муниципальном образовании город Киржач в 2020 году реализовано 18 муниципальных программ.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по данному разделу в структуре общих расходов бюджета муниципального образования город Киржач составили 8,4 % к годовому исполнению бюджета по расходам.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 год составили 19 114,0 тыс. рублей при плане 19 482,4 тыс. рублей (98,1 %).

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата представительного органа муниципального образования город Киржач в сумме 221,5 тыс. рублей при плане 221,6 тыс. рублей или 99,95 %, в том числе:

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата администрации производились в рамках муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Киржач». Расходы произведены в сумме 13 365,0 тыс. рублей, из них:

* на оплату командировочных расходов в сумме 1,8 тыс. рублей при плане 11,4 тыс. рублей (15,8 %);
* на оплату земельного налога за землю, находящуюся в пользовании администрации города Киржач в сумме 71,9 тыс. рублей при плане 71,9 тыс. рублей (100,0 %);
* иные платежи в сумме 4,2 тыс. рублей при плане 4,3 тыс. рублей (100,0 %).

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдум»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на подготовку и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района пятого созыва в сентябре 2020 года в сумме 1 900,0 тыс. рублей. Исполнено 1 900,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к плановым показателям.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерациирешением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района предусмотрены ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

В процессе исполнения бюджета города Киржач в 2020 году из средств резервного фонда было выделено 499,9 тыс. рублей, в том числе:

* решением КЧС от 30.01.2020 № 2-чс «О сложившейся ситуации по обеспечению водой жителей ул. Солнечная и ул. Крупская г. Киржач» на расходы по прокладке участка водопровода в 15 метрах от дома № 2 ул. Крупская в районе д. № 2 ул. Солнечная направлено 220,8 тыс. рублей;
* решением КЧС от 02.03.2020 № 4-чс «О сложившейся ситуации по подаче теплоносителя в жилые дома № 16, 20, 26, 28 ул. Ленинградская, д. № 22, 27 ул. Морозовская» на расходы по проведению работ по замене участка тепловой сети в жилые дома № 16, 20, 26, 28 ул. Ленинградская, д. № 22, 27 ул. Морозовская направлено 93,6 тыс. рублей;
* решением КЧС от 14.04.2020 № 7-чс «О сложившейся ситуации, вызванной возгоранием сухой травы на территории г. Киржач» на расходы по ликвидации очагов возгорания сухой травы на территории города в весенне-летний период направлено 95,0 тыс. рублей;
* решением КЧС от 22.09.2020 № 9-чс «О сложившейся ситуации, вызванной ураганным ветром на территории г. Киржач»:
* на расходы по аварийному восстановлению уличного освещения на территории города Киржач, после ураганного ветра с 17.09.2020-18.09.2020 г. направлено 36,1 тыс. рублей;
* на расходы по уборке поваленных деревьев после ураганного ветра с 17.09.2020-18.09.2020 г. направлено 54,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года неиспользованные ассигнования резервного фонда составили 0,1 тыс. рублей (отсутствие потребности).

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу расходы бюджета города Киржач за 2020 год составили 3 627,6 тыс. рублей при плане 3 746,8 тыс. рублей (96,8 %), в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) | | % |
| План | Исполнено |
| Итого: | 3 746,8 | 3 627,6 | 96,8 |
| -по размещению материалов в средствах массовой информации | 925,0 | 897,4 | 97,0 |
| - на представительские расходы | 125,3 | 120,0 | 95,8 |
| -по оформлению подписки газет «Владимирские ведомости» и «Красное знамя» председателям уличных и домовых комитетов | 236,9 | 236,9 | 100,0 |
| - по оплате членских взносов в Ассоциации | 26,4 | 26,3 | 99,6 |
| - по оплате государственной пошлины и возмещению судебных расходов | 150,0 | 149,9 | 99,9 |
| -по оплате аудиторских расходов | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| -по приобретению подарков участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда в связи с 90, 95 и 100 - летием | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| - по поощрению активных участников территориального общественного самоуправления | 212,4 | 208,2 | 98,0 |
| - по оплате эфирного времени кабельного телевидения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -по оплате иных мероприятий муниципального значения | 1 226,7 | 1 225,5 | 99,9 |
| - по расходам, связанным с оплатой аренды недвижимого имущества, согласно заключенному договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2016 № 2908066 по помещению, расположенному по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д. 5 | 32,1 | 29,6 | 92,2 |
| *- по расходам муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом», в т.ч.:* | *527,0* | *448,8* | *85,2* |
| - расходы по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| - расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 450,0 | 372,7 | 82,8 |
| - расходы на оплату муниципальной доли за проведение обследования многоквартирных жилых домов специализированной организацией | 50,0 | 49,1 | 98,2 |

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

По данному разделу расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год составили 727,5 тыс. рублей при плане 731,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 %.

Проценты за пользование бюджетным кредитом и кредитом коммерческого банка за 2020 год перечислены в полном объеме.

**ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ, ПОЛЬЗОВАНИЮ, РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

В отчетном периоде прошли государственную регистрацию права муниципальной собственности объекты, признанные бесхозяйными:

* 2 жилых помещения на территории города Киржач;
* нежилое здание по ул. Дзержинского, д. 1М.

Поставлены на кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов:

* здание гаража по ул. Советская;
* 4 памятника на территории города Киржач.

Проводятся мероприятия по выявлению на территории города Киржач и признанию права муниципальной собственности на объекты недвижимости, признанные выморочным имуществом, одно жилое помещение включено в реестр муниципального имущества.

Заказаны обмеры 35 земельных участков (предоставляемых многодетным семьям, под многоквартирными домами, под объектами благоустройства, контейнерными площадками, под объектами, находящимися в собственности МО город Киржач), данные земельные участки поставлены на кадастровый учет.

Зарегистрированы в собственность МО город Киржач 26 объектов недвижимого имущества. На четыре земельных участка зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования.

Заключены дополнительные соглашения к концессионным соглашениям системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности города Киржач.

Проводилась работа по оформлению необходимых документов для продолжения участия в областной адресной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области». В рамках реализации данной программы были выкуплены 32 жилых помещения по соглашению об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, находящихся в аварийном жилищном фонде. Заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 3 жилых помещений.

В рамках реализации муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач», утвержденной постановлением администрации г. Киржач, три многодетные молодые семьи, проживающие на территории города Киржач, получили свидетельства о праве на получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья. Общая сумма социальных выплат составила 2 655,45 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач», многодетные семьи, проживающие на территории г. Киржач, не изъявляли желание получить социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома.

За отчетный период 2020 года в соответствии с Законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» было заключено 18 договоров по передаче в собственность граждан жилых помещений.

Выдано 16 дубликатов договоров приватизации жилых помещений по Киржачскому району, городу Киржач, также по микрорайону Красный Октябрь.

Проводится работа по заключению договоров найма на жилые помещения муниципального жилищного фонда. В текущем году заключен 41 договор. Поступления в бюджет города от платы за наём муниципального жилищного фонда составили 1 683,48 тыс. рублей.

На основании Положения о порядке вынесения предупреждений собственникам жилья и нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального (специализированного) найма, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Киржач, утвержден план-график проверок муниципального жилья. В 2020 году по плану-графику проведен осмотр жилых помещений в количестве 42.

Проведена работа по подготовке документов по вопросу взыскания задолженностей по социальному найму.

Проведена работа по проверке реестра муниципальной собственности в виде запроса в регистрационную палату и БТИ с дальнейшей сверкой данных.

В 2020 году проведено 15 жилищных комиссий, на которых рассмотрено 123 вопроса. Из них:

* признано нуждающимися в улучшении жилищных условий – 2 семьи;
* снято с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 29 семей;
* поставлено на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, как многодетная семья – 6 семьей;
* принято на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 2 малоимущие семьи.

До конца 2020 года действовали 6 договоров аренды муниципального имущества, находящегося в казне города и 16 договоров аренды земельных участков.

В целях обеспечения полноты и своевременности перечисления платежей за аренду в бюджет города в течение 2020 года велась работа по выявлению недоимки по арендной плате за муниципальное имущество, плате за найм муниципального жилищного фонда, претензионная работа с должниками по своевременности уплаты в бюджет, взысканию задолженности по платежам.

Проведено 10 заседаний комиссий по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки жилых помещений. В ходе заседаний рассмотрено заявлений:

* на перепланировку – 28 заявлений;
* на переустройство (установку газовых котлов) – 38 заявлений.

Проведено 1 заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещений жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Один многоквартирный жилой дом на территории города Киржач признан аварийным, подлежащим сносу.

Рассмотрен 1 вопрос о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.

Направлены сведения в налоговую инспекцию о правообладателях земельных участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами. Количество земельных участков, занятых многоквартирными домами и поставленных на кадастровый учет, составляет 223 земельных участков. В программу «ЗУМО» внесена информация по 223 земельным участкам, но ввиду отсутствия паспортных данных нескольких собственников, в налоговую инспекцию данные по земельным участкам не переданы.

Проводится совместная работа с налоговой инспекцией по выявлению объектов собственности, владельцы которых умерли, а наследники не вступили в права наследства.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространением коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), проверки соблюдения земельного законодательства не проводились.

Проведено 11 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка. Заключено 8 договоров аренды.

В 2020 году действующими являлись 335 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Доходы города от аренды данных земельных участков в 2020 году составили 3 922,40 тыс. рублей.

Заключено 51 соглашение о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности. Доходы города Киржач от перераспределения составили 1 236,81 тыс. рублей.

Продолжается работа по обеспечению многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, земельными участками. В 2020 году 20 многодетных семей получили в собственность земельные участки.

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,**

**СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

В 2020 году в бюджете города Киржач были запланированы денежные средства на мероприятия по программам: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач на 2019-2022 годы», «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы».

По программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы» выполнены мероприятия на сумму 743,594 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт муниципальных квартир по адресам: мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 20, кв. 3; мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 20, кв. 13; ул. Чайкиной, д. 6 ком. 4, ком. 7а, ком. 13.

По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач на 2019-2022 годы» выполнены мероприятия на сумму 1 495,708 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

* разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач» на сумму 700,0тыс. рублей;
* работы по прокладке участка водопровода от ул. Крупская до ул. Солнчная на сумму 220,808 тыс. рублей;
* инженерные изысканиядля проектирования объекта «Блочно – модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича» на сумму 190,0 тыс. рублей;
* Предоставлена субсидия в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» в сфере водоотведения г. Киржач на 2018 - 2022 годы» на сумму 369,9 тыс. рублей.

По программе «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы» выполнены мероприятия на сумму 45,299 тыс. рублей.

Произведены работы по замене газового оборудования в муниципальных квартирах по следующим адресам: г. Киржач, ул. Космонавтов, д. 80, кв.17.

**ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА**

Администрацией города Киржач осуществлялась работа по организации в границах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, организации содержания и ремонта многоквартирных домов, сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ритуальных услуг и другие работы по благоустройству города Киржач.

**Электроснабжение**

Работа администрации направлена на улучшение состояния сетей уличного освещения.

В 2020 году проводился капитальный и текущий ремонт сетей уличного освещения на территории города Киржач с заменой ламп, светильников, подвеской СИП, установкой опор линий электропередач.

Проводилась закупка материалов, необходимых для обеспечения функционирования сетей уличного освещения: опор, фонарей, ламп, СИПа и т.д.

Из бюджета города Киржач затрачено:

* на оплату электроэнергии за уличное освещение – 13 529,0 тыс. рублей;
* на содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения – 3 047,4 тыс. рублей;
* на текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения – 276,3 тыс. рублей.

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2025 года» в 2020 году была произведена дополнительная оплата за технологическое присоединение объекта капитального строительства блочно-модульной котельной к сети газораспределения по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Б в сумме 440,5 тыс. рублей.

**Установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах**

Расчет за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению достигается путем увеличения процента домов и квартир, оборудованных приборами учета потребления коммунальных услуг. 100 % оборудование приборами учета коммунальных услуг не может быть достигнуто в связи с техническими условиями, не позволяющими осуществить подключение индивидуальных приборов учета. За 2020 год оснащение приборами учета потребления коммунальных услуг проведено на сумму 3,5 тыс. рублей (электроснабжение).

**Благоустройство**

В отчётном периоде профинансированы расходы:

* кронирование, валка деревьев с удалением пней (с уборкой и вывозом срезанных фрагментов деревьев) – 1 210,0 тыс. рублей;
* косметический ремонт памятников и обелисков – 305,8 тыс. рублей;
* поставка газа к вечному огню – 486,7 тыс. рублей;
* техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них и аварийно-диспетчерское обеспечение – 20,4 тыс. рублей;
* премия «Самый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач» – 40,0 тыс. рублей;
* содержание гидротехнических сооружений – 461,0 тыс. рублей;
* прочистка, содержание, ремонт дренажных систем – 1 663,9 тыс. рублей;
* ремонт мостов – 92,0 тыс. рублей;
* обслуживание фонтана в районе мкр. Шелковый комбинат – 200,0 тыс. рублей;
* субсидии на содержание общественного туалета – 254,5 тыс. рублей;
* расходы по возмещению убытков бани – 2 300,3 тыс. рублей;
* формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счёте регионального оператора – 1 566,3 тыс. рублей;
* демонтаж, утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек – 406,5 тыс. рублей.

Отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством» в зимний период 2020 года тротуары города, остановки, мосты, пешеходные переходы, подходы к детским садам и школам посыпались песко-соляной смесью, было высыпано 22 тонны.

Производилась расчистка снега ручным способом – остановки города и тротуары на мостах. Для этой цели были привлечены закрепленные за участками дворники (11 человек), а также дворники двух мобильных бригад.

В феврале и марте из за сильного ветра было повалено 12 деревьев на кладбище, в парках и на улицах города. Все деревья были распилены и вывезены.

С апреля 2020 года проводились карантинные мероприятия на территории города. В парках и на остановках вывешивались обьявления о запрете посещения парков, были подготовлены специальные дезинфицирующие средства. Детские площадки, тренажерные площадки были огорожены сигнальными лентами. Парки города, остановки, детские площадки, тренажеры, скамейки обрабатывались специальным раствором.

Проведена побелка деревьев на улицах города.

В скверы города, на клумбы и специально отведенные территории было завезено две тонны земляной массы, после чего была произведена посадка цветов в количестве 14 500 штук и 10 кустов сирени.

Детские песочницы во дворах многоквартирных домов наполнены песком, было установлено 6 новых песочниц на детских площадках.

Была произведена зачистка и покраска трех городских мостов, задействовано 26 дворников.

Была проведена очистка и замена досок на подвесном мосту на улице Маяковского.

В летний период работниками отдела по благоустройству осуществлялся покос травы в парках города и вдоль тротуаров по городу.

В парках и скверах города было отремонтировано и установлено 15 скамеек, 17 урн, отремонтировано 6 досок объявлений.

На городском кладбище был построен новый туалет.

На площади Труда мкр. Красный Октябрь было посажено 28 гортензий, 45 туй.

По обращениям жителей было отремонтировано 6 контейнерных площадок.

По предписанию ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району осуществлялась обрезка веток на ул. Некрасовская (р-н Пищпром), ул. Ленинградская, ул. Гагарина, ул. 40 лет Октября, ул. Мичурина.

В городе проведены общегородские субботники.

На борьбу с гололедом завезено 15 тонн песко-соляной смеси.

С территории городского кладбища после сильного ветра были убраны три упавших дерева, по заявлениям граждан было убрано 9 стихийных свалок (5,5 тонн).

Были проведены мероприятия по доставке и установке праздничных елок для проведения детских праздников «Новый год в каждый двор».

В рамках мероприятий по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Киржач определены для благоустройства дворовые территории, наиболее нуждающиеся в благоустройстве в 2020 году с финансовым, трудовым участием собственников МКД с видами работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий | Виды работ | |
| 1 | г. Киржач, ул. Чайкиной, д. 4А | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, уличного освещения на сумму 806,80 тыс. рублей | |
| 2 | г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 16 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, уличного освещения на сумму 849,35 тыс. рублей | |
| 3 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 62 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, площадки из щебня на сумму 1 616,40 тыс. рублей | |
| 4 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская,  д. 15 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, организация площадки на сумму 2 425,24 тыс. рублей | |
|  | ВСЕГО на сумму | 5 697,8 тыс. рублей | |
| Адресный перечень общественных территорий | | | |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории – площадь Труда в мкр. Красный Октябрь, 1-й Проезд, 6 | | Укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, установка освещения; установка детского игрового комплекса и установка объемной световой фигуры на сумму – 13 752,9 тыс. рублей |

ИТОГО: 4 двора (4 дома); 1 общественная территория.

По всем дворовым территориям и общественной территории были подготовлены и утверждены дизайн-проекты, локальные сметные расчеты, соглашения о финансовом участии собственников в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Так же было продолжено благоустройство парка им. 36-й Гвардейской дивизии, а именно организована площадка для проведения мероприятий и поле для мини-футбола.

**Водоснабжение и водоотведение, содержание ГТС**

Водоснабжение и водоотведение осуществлялось 3 организациями: МУП «Водоканал», ООО «КО «ВодСток», ООО «КИЗ».

Главная проблема, негативно влияющая на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению – это высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения.

Для решения этих проблем в городе Киржач утверждена «Инвестиционная программа МУП «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и водоотведения г. Киржач на 2018-2022 годы». В результате появилась возможность осуществления реконструкции и строительства новых объектов водоснабжения и водоотведения, привлечения дополнительных бюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и реконструкции новых частей объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» продолжено строительство наружных сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема в мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь.

На сегодняшний день в рамках реализации инвестиционной программы проложено 2,6 км водопроводных сетей до мкр. Красный Октябрь.

В 2020 году к сетям водоснабжения было подключено 56 абонентов.

В 2020 году было заменено 1 366 м сетей холодного водоснабжения, в том числе:

* замена сети водопровода по ул. Томаровича – 210 м;
* замена сети водопровода по ул. Заводская мкр. Сельхозтехники –100 м;
* замена сети водопровода по ул. Солнечная, Крупская – 620 м;
* замена сети водопровода по ул. Владимирская – 204 м;
* замена сети водопровода по ул. Свобода – 232 м.

Также в 2020 году были вновь построены сети холодного водоснабжения протяженностью – 680 м, в том числе:

* строительство сетей водопровода по ул. Калинина – 360 м;
* строительство сети водопровода по ул. Суворова – 320 м.

За 2020 год согласно инвестиционной программе 2018 – 2022 года были продолжены работы по замене сети напорного коллектора от КНС ул. Молодежная до очистных сооружений. Всего с начала работ в рамках инвестиционной программы было заменено 2,044 км.

За 2020 год к сетям водоотведения было подключено – 6 абонентов.

**Выполнение капитальных ремонтов электрических сетей**

В 2020 году в рамках инвестиционной программы ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область» освоены средства в сумме 9 909,579 тыс. рублей.

Данные средства израсходованы на следующие мероприятия:

* строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская – 1 шт;
* реконструкция ТП-31 – 1 шт;
* установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10 кВ ТП-14 – 1 шт.

В 2020 году в рамках производственной программы ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирская область» освоены средства в сумме 4 514,00 тыс. рублей, в том числе:

* ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Владимирская – 475 м;
* ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф. № 1) – 384 м;
* ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф. № 2) – 410 м;
* ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Октябрьская – 920 м;
* ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Пролетарская – 820 м;
* ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Рыженкова – 842 м;
* КЛ-0,4 кВ ТП-55 ул. Пугачева д. 14 – 538 м.

**Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда г. Киржач**

В 2020 году запланировано отремонтировать 17 МКД, в т.ч. по двум домам – капитальный ремонт внутриинженерных систем. Капитальный ремонт кровли выполнен в 15 МКД. Ремонт внутриинженерных систем по дому № 5 ул. Томаровича перенесен на весну 2021 года. По дому № 4 ул. Метленкова работы выполнены по водоснабжению и водоотведению, капитальный ремонт отопления перенесен на 2021 год и будет выполнен после окончания отопительного сезона.

**Капитальный ремонт по региональной программе Фонда капитального ремонта выполнен по следующим домам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | АДРЕС | На сумму  58 569 228,42 |
| 1 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 3 175 000,00 |
| 2 | Киржач г, М. Расковой ул, 17 | 3 010 935,87 |
| 3 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1 749 076,41 |
| 4 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный 3 | 4 597 872,86 |
| 5 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный 6 | 5 471 426,50 |
| 6 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 3 452 645,31 |
| 7 | Киржач г, Томаровича ул, 5 (на 2021 год) | 2 197 982,44 |
| 8 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный 1 | 6 045 408,05 |
| 9 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный 4 | 4 137 465,72 |
| 10 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 2 786 924,03 |
| 11 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1 749 879,69 |
| 12 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 (отопление на 2021 год) | 1 395 351,75 |
| 13 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 5 506 257,74 |
| 14 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 4 498 868,80 |
| 15 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 4 978 221,10 |
| 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1 148 552,13 |
| 17 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова, 22 | 2 667 360,02 |

Оплата за капитальный ремонт МКД в целом по городу Киржач на 31.12.2020 составляет 92,77 %.

Оплата за муниципальные квартиры по состоянию на 31.12.2020 года составляет 98,07 %.

Администрацией города ведется подготовительная работа по взысканию задолженности за капитальный ремонт.

В фонд капитального ремонта отправлены выписки из Единого государственного реестра в количестве 320 штук для ведения претензионно -исковой работы по взысканию долгов за капитальный ремонт. Фондом капитального ремонта направлены на рассмотрение судебные приказы в отношении 286 собственников помещений, имеющих просроченную задолженность по взносам на капитальный ремонт на общую сумму 4,8 млн. рублей. Исковые требования удовлетворены на сумму 3,8 млн. рублей.

**Организация предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронения**

В ведении администрации города Киржач (в бессрочном пользовании у МКУ «Управлении городским хозяйством») находятся 2 кладбища. Захоронения на этих 2-х объектах осуществляет ООО «РусКо» – кладбище у Никольской церкви в Заболотье и кладбище у д. Арефино.

На содержание кладбищ (уборка мусора, расчистка проездов от снега, посыпка дорожек, грейдирование в летний период, уборка поваленных деревьев, покос травы) согласно заключенным договорам израсходовано 396,3 тыс. рублей.

**Выполнение производственной программы (хоз. способ, капитальный ремонт (подряд) и модернизации тепловых сетей) ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач**

В 2020 году СП ООО «Владимиртеплогаз» реализовал производственную и инвестиционную программы на общую сумму 42 745,1 тыс. рублей (с НДС):

* ремонты своими силами (хоз. способ) на сумму 3 224,13 тыс. рублей;
* капитальный ремонт на сумму 8 604,15 тыс. рублей;
* модернизация на сумму на сумму 30 916,82 тыс. рублей.

В ходе проведения ремонтных работ на тепловых сетях:

* отремонтировано, построено и заменено – 4 266 м трубопровода в однотрубном измерении;
* выполнены работы по замене ветхих тепловых сетей хоз. способом – 1 024 м в однотрубном исполнении;
* методом подряда выполнен капитальный ремонт тепловых сетей – 1 521 м погонных в однотрубном исполнении;
* модернизация тепловых сетей – 1 721 м погонных в однотрубном исполнении.

На котельной № 9 по ул. Первый проезд мкр. Красный Октябрь был установлен новый котел для повышения качества ГВС.

Хоз. способом выполнены следующие работы:

* ремонт тепловых сетей между ТК46 и ТК47 по ул. Ленинградская, ул. Пугачева, ул. Советская, ул. Серегина, ул. Морозовская, ул. Гагарина – 235 м погонных;
* замена участка тепловой сети по ул. Садовая, ул. Прибрежный кв., ул. Текстильщиков, ул. 40 лет Октября – 281 м погонных;
* замена участка тепловой сети по ул. М. Расковой – 104 м погонных;
* ремонт трубопровода отопления и ГВС по адресам: ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Фурманова, ул. Первомайская, ул. Октябрьская – 404 м погонных.

Капитальный ремонт проведен на участках:

* участок тепловой сети от ТК-9 до точки врезки по ул. Текстильщиков – 275 м погонных;
* участок тепловой сети от ТК-14 до ж.д. по ул. Текстильщиков д. 12 – 120 м погонных;
* ремонт участков тепловой сети от котельной № 3 по ул. Юбилейная до ж.д. № 36 по ул. Павловского – 258 м погонных;
* ремонт трассы отопления и ГВС от ж.д. по ул. Калинина, д. 62 до ж.д. по ул. Фурманова, д. 35 – 388 м погонных;
* ремонт трассы отопления и ГВС от дороги по ул.Пушкина до ТК-19 у ж.д. по ул. Пушкина, д. 24 – 480 м погонных.

Модернизация тепловых сетей:

* модернизация тепловой сети от ТК6 до ТК7 по ул. Островского – 236 м погонных;
* модернизация тепловой сети от У-1 до ТК-14 по ул. Пугачева – 68 м погонных;
* модернизация тепловых сетей от ТК-18, ТК-22 до д. № 17 по ул. Юбилейная – 832 м погонных;
* модернизация тепловой сети от точки врезки 27 до ТК-22 по ул. 40 лет Октября – 153 м погонных;
* модернизация тепловой сети от У-3 до ТК-27 по ул. Прибрежный кв. – 112 м погонных;
* модернизация ТС от угла здания по ул. Советская, 2а, до ТК по ул. Гагарина у жилого дома № 33, г. Киржач – 100 м погонных;
* модернизация ТС по ул. Магистральная – 220 м погонных;
* техническое перевооружение (модернизация) квартальной котельной мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7.

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

**ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

**И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА.**

**ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ**

На территории города Киржач сформирована автобусная маршрутная сеть, протяженностью 105 километров. Автобусами общего пользования обслуживаются 12 маршрутов. Работа по организации транспортного обслуживания населения направлена на создание условий для предоставления транспортных услуг и обеспечение контроля за работой автобусов на маршрутах. В соответствии с Федеральным законом «О навигационной деятельности», автобусы, обслуживающие городские маршруты, оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Данная система позволяет осуществлять мониторинг работы пассажирского транспорта на удаленном расстоянии с возможностью анализа данных по объекту за определенный период времени.

По результатам открытого аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах г. Киржач Киржачского района заключены договоры с 5 транспортными организациями.

В 2020 году объем пассажирских перевозок составил 1 188,4 тыс. пасс. (72,4 % к 2019). Пассажирским транспортом общего пользования в 2020 году выполнено 55 382 рейсов (91,0 % к плановому показателю). Значительное снижение объема перевозок связано с ограничениями, введенными на территории Владимирской области, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в рамках реализации постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан», во всех отделениях почтовой связи города организована реализация социальных проездных билетов льготным категориям граждан. За 2020 год реализовано 2,8 тыс. социальных проездных билетов, компенсация по которым составила 831,5 тыс. рублей, из них 41,6 тыс. рублей – средства городского бюджета.

На территории города 138 км автомобильных дорог местного значения. Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог. В целях решения указанных проблем реализуется муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы». В бюджете города Киржач на 2020 год предусматривались денежные средства в сумме 48,1 млн. рублей на реализацию программных мероприятий. Мероприятиями программы предусмотрены содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, из которых 24,9 млн. рублей направлены на ремонт объектов дорожного хозяйства, в том числе 3,2 млн. рублей – средства областного бюджета.

За счет средств, направленных на содержание дорог, проведены следующие работы: ямочный ремонт дорог по маршруту следования пассажирского транспорта, планировка грунтовых дорог, влажная уборка дорог, содержание автомобильных дорог в зимний период времени, устройство защитного слоя асфальтобетонного покрытия, техническое обслуживание светофорных объектов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения продолжена работа по замене дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки со светоотражающей поверхностью, установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, на пешеходных переходах с использованием холодного пластика для разметки.

В соответствии с планом работ проведен ремонт автомобильных дорог и тротуаров общей площадью 26 022 кв.м.: ремонт автомобильной дороги и тротуара на ул. Первый проезд (от ул. Октябрьская до ул. Пушкина), ремонт автомобильных дорог на ул. Лесная (от ул. Большая Московская до ул. Станционная), ул. Чехова (от ул. Ленинградская до ул. Морозовская), ул. Гагарина (от ул. Серегина до ул. Некрасовская), ул. Привокзальная, тротуаров на ул. Некрасовская и ул. Серегина (подход к СОШ № 2), укрепление оснований дорог щебнем на ул. Чайкиной (от ул. Десантников до ул. Дзержинского), на ул. М. Расковой (от д. 17 до д. 21), ул. Вавилова (от д. 11 до д. 19), на ул. Крупской (от д. 4/1 ул. Шелковиков до ул. Крупской), Произведен ремонт заездного кармана на остановке общественного транспорта на ул. Магистральная.

Ежеквартально проводятся заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, на которых рассматриваются мероприятия по профилактике ДТП на дорогах города. На основании решения комиссии по безопасности дорожного движения, в рамках реализации мероприятий по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий на автомобильных дорогах местного значения проведены работы по организации одностороннего движения на ул. Чехова. На основании плана муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение город Киржач в 2014-2025 годах» проведены работы по установке пешеходных ограждений на ул. Гагарина, на ул. Октябрьская мкр. Красный Октябрь и на участке автомобильной дороги по дамбе р. Вахчелка. Проведен ремонт (модернизация) светофорного объекта на пересечении ул. Большая Московская и ул. Лесная.

В соответствии с нормативными требованиями проводится технический надзор (строительный контроль) за производством работ. На все принятые объекты ремонта имеются заключения специализированных лабораторий о соответствии выполненных работ заявленным параметрам.

С целью выявления недостатков в содержании и обустройстве дорожных объектов проводились сезонные обследования автомобильных дорог города. По результатам обследования дорог проведены мероприятия по устранению выявленных недостатков в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, а именно, установка недостающих, а также замена дорожных знаков в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, восстановление дорожного покрытия, обустройство и ремонт автобусных павильонов и заездных карманов.

Для осуществления контроля за состоянием гарантийных объектов ведется реестр указанных объектов. По результатам весеннего комиссионного обследования гарантийных объектов дорог города, ремонт которых производился в 2017-2019 годах, подрядчикам предъявлены требования по устранению выявленных недостатков.

В рамках мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения город Киржач на 2016-2025 годы в 2020 году с подрядчиком ООО «Дорпроект 33» по итогам проведенных торгов заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на устройство пешеходной дорожки (тротуара) на плотине р. Вахчелка со сроком предоставления проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы до 15.12.2020 года. Однако, проект в установленные сроки не был предоставлен по ряду причин. По сведениям, полученным от подрядчика, проектная документация будет предоставлена в марте-апреле текущего года. Исходя из стоимости проекта, будет определен источник финансирования работ по реализации данного проекта.

**БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА**

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

Основные задачи в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрацией г. Киржач выполнены.

В течение 2020 года на территории города не было допущено чрезвычайных ситуаций социально-значимого характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства техногенного характера. Период весеннего половодья прошёл с повышением уровня воды в реке со среднестатистическим значением. Был своевременно организован сброс воды с озера «Крутое». Количество пожаров соответствует уровню прошлого года (11, в том числе и в жилом фонде). Причинами пожаров явились:

* электротехнические;
* отопительные печи и дымоходы;
* неосторожное обращение с огнём, курение в постели;
* нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В 2020 году в весенние месяцы зарегистрировано более 230 возгораний сухой травы и мусора на территории г. Киржач. Причины – бесконтрольный пал травы, умышленные поджоги травы и мусора жителями, в том числе и детьми. В целях защиты населения от пожаров был заключён муниципальный контракт с МУП «Водоканал» на тушение травы на сумму 99,9 тыс. рублей. В черте города был введён противопожарный режим, 99,9 тыс. рублей резервного фонда администрации дополнительно было направлено на ликвидацию пожаров. Чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, допущено не было.

Финансовые средства резервного фонда администрации г. Киржач в 2020 году составляли 500,0 тыс. рублей.

Фактическое расходование средств резервного фонда составило 499,89 тыс. рублей.

Из них:

* 93,61 тыс. рублей на выполнение работ по замене участка тепловой сети в г. Киржач;
* 94,94 тыс. рублей на оказание услуг по ликвидации очагов возгорания сухой травы на территории г. Киржач в пожароопасный период 2020 года;
* 220,81 тыс. рублей на выполнение работ по прокладке участка водопровода от ул. Крупская до ул. Солнечная;
* 90,53 тыс. рублей на выполнение работ по аварийному восстановлению уличного освещения на территории города и на оказание услуг по уборке поваленных деревьев после ураганного ветра.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах организовано место отдыха людей на левом берегу реки Киржач, а именно:

* проведён косметический ремонт (очистка, покраска) кабины для переодевания, лавочек для отдыха, навесов «Грибок»;
* проведено водолазное обследование дна реки в месте купания;
* выставлены разрешающие и запрещающие знаки, информационные стенды;
* систематически проводилась санитарная уборка места отдыха;
* обучены матросы-спасатели;
* приобретено оборудование для спасательного поста.

Всего затрачено на организацию купального сезона более133,0 тыс. рублей.

Проведена огромная работа по профилактике нарушений на водных объектах, в том числе и патрулирование водных объектов сотрудниками администрации. В период купального сезона погибло два человека (купание в неустановленных местах).

Муниципальное образование г. Киржач в 2020 году заняло 3-е место в областном конкурсе на лучшее муниципальное образование по вопросам гражданской обороны и награждено кубком.

Проводилась работа по выполнению требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов. Составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Снижение произошло в связи с ограничениями, введенными во 2 квартале из-за пандемии короновирусной инфекции.

Приоритетные направления деятельности администрации в области ГО и ЧС, обеспечению пожарной безопасности на 2021 год:

* обучение населения действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам;
* развитие системы оповещения населения;
* своевременное и достоверное информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситуациях и пожарах, ходе их ликвидации;
* использование административного ресурса по вопросам ГО и ЧС;
* повышение эффективности надзорной деятельности в связи с наделениями соответствующих полномочий;
* выполнение мероприятий в области пожарной безопасности.

**ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ,**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В рамках осуществления полномочий по вопросам землепользования и градостроительства следует отметить следующие основные направления:

* формирование нормативно–правовой базы осуществления градостроительной деятельности на территории города;
* обеспечение исполнения Генерального плана и иной документации, с учетом наиболее рациональных приемов планировки, благоустройства и озеленения города;
* оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по различным аспектам градостроительной деятельности.

В течение года отделом осуществлялось согласование схем благоустройства улиц и генпланов земельных участков, предоставленных под строительство или установку объектов капитального строительства.

В соответствии с действующим градостроительным законодательством были подготовлены и проведены публичные слушания, касающиеся проектов планировки территорий как вновь формируемых земельных участков, так и дополнительных земельных участков. Также осуществлялась подготовка и проведение публичных слушаний по вопросам изменения целевого использования земельных участков по заявлениям граждан.

С целью подготовки исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства объектов всех форм собственности и назначения, осуществлялась как подготовка градостроительных планов участков, так и подготовка разрешений на строительство.

В отчетном году было подготовлено и выдано:

* 47 градостроительных планов для строительства объектов всех форм собственности и назначения;
* 114 разрешений на строительство, в том числе ИЖС – 79, иных объектов – 35.

За год было введено в эксплуатацию 103 объектов капитального строительства, в том числе ИЖС – 42, иных объектов – 61.

Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2020 году составил 6 218,40 м².

Выдано и согласовано 165 ордеров на право производства земляных работ.

Большая работа проводилась по подготовке ответов на обращения, жалобы, запросы, а именно: рассмотрено 534 обращения. Выдано актов освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства для получения средств материнского капитала – 07.

Проведено публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории и изменения вида разрешенного использования земельного участка – 11.

Присвоено и изменено адресов объектам недвижимости на территории города в количестве 79 шт.

Проводится работа по согласованию рекламных конструкций, планируемых к размещению на территории города Киржач.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За прошедший год гражданами было подано 35 заявлений в суд общей юрисдикции Киржачского района Владимирской области. Наибольшее количество дел (57,1 % от общего числа или 20 заявлений) имеет своим предметом признание права собственности на гараж. 25,7 % поданных заявлений или 9 заявлений граждане подавали в судебные органы в целях признания права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования. Остальные дела связаны с признанием права собственности на земельные участки, квартиры (жилой дом), об установлении юридического факта принадлежности правоустанавливающего документа.

В процессе данных судебных разбирательств администрация г. Киржач зачастую выступает в качестве третьего лица. Несмотря на незначительную сложность данных дел, требуется присутствие сотрудников юридического отдела на многочисленных судебных заседаниях.

В адрес администрации г. Киржач из прокуратуры Киржачского района в порядке надзора за исполнением законодательства РФ поступило 18 актов реагирования.

За 2020 год юридическим отделом администрации г. Киржач рассмотрено 12 обращений граждан.

В отношении неплательщиков арендной платы юридическим отделом было подготовлено и направлено 37 претензий и заявлений в судебные органы, а также 72 исковых заявления о взыскании задолженности за наем муниципальных жилых помещений.

Администрацией было подано 14 исковых заявлений о признании права собственности на безхозяйные объекты недвижимости: квартира, расположенная по адресу: г. Киржач, квартал Прибрежный, д. 4, кв. 59; квартира, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д. 50, кв. 1; квартира, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Мирная, д. 7, кв. 2; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Брусничная; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Кошевого; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Космодемьянской; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Крупской; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Солнечная; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Интернационалистов; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Верхнелуговая; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. 9 мая; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. 60 лет Октября; автомобильная дорога, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Дорожная; линия электропередач, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Новоселов.

В 2020 году в Киржачском районном суде было рассмотрено пять административных исковых заявлений об оспаривании действий администрации г. Киржач. Два административных исковых заявления оставлены без рассмотрения, по трем судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении требований. В число названных споров входят три административных исковых заявления Суровегина В.А. об оспаривании действий администрации г. Киржач, а также административное исковое заявление Суровегина В.А. об оспаривании Правил землепользования и застройки г. Киржач, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Киржач от 27.02.2018 года № 37/272.

В 2020 году в суде общей юрисдикции рассматривалось большое количество жилищных споров.

Администрацией было инициировано пять судебных разбирательств о выселении граждан из жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также три разбирательства о признании граждан утратившими право пользования жилыми помещениями. Киржачский районный суд требования администрации удовлетворил в полном объеме.

В Киржачском районном суде также было рассмотрено четыре земельных спора, в том числе: два гражданских дела о расторжении договора аренды земельного участка, два спора об устранении препятствий в пользовании земельными участками.

Администрация г. Киржач в качестве заинтересованного лица участвовала в шести судебных разбирательствах об установлении кадастровой стоимости земельных участков на территории г. Киржач равной их рыночной стоимости.

В Арбитражном суде Владимирской области в 2020 году с участием администрации г. Киржач было рассмотрено одно исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате с юридических лиц – арендаторов земельных участков. Исковое требование администрации г. Киржач было удовлетворено.

К ООО «Овощи» администрацией г. Киржач в Арбитражный суд Владимирской области было предъявлено требование о сносе самовольно возведенных построек по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 29. Свои требования администрация мотивирует тем, что строительство спорных объектов осуществлено без получения соответствующих разрешений в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, а также в охранной зоне Благовещенского монастыря. В 2020 году Арбитражным судом Владимирской области было вынесено решение о сносе спорного строения.

Администрацией г. Киржач было инициировано судебное разбирательство в отношении ООО «Техтройсервис» о взыскании штрафных санкций в связи с нарушением обществом условий заключенного муниципального контракта.

Кроме того, ООО «МостСтройИнвест» было инициировано судебное разбирательство в рамках которого к администрации г. Киржач были предъявлены требования о взыскании задолженности за выполненные по муниципальному контракту работы. Решением Арбитражного суда Владимирской области истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований.

В 2020 году администрация г. Киржач участвовала в судебных разбирательствах по делам о банкротстве трех юридических лиц – ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ», ОАО «Киржачагропромстрой», ИП Шайкевич И.Б. в качестве кредитора.

Юридическим отделом администрации также велась переписка с организациями города и области по правовым и текущим вопросам, проводилась правовая экспертиза договоров и муниципальных контрактов, муниципальных нормативных правовых актов и иных документов.

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ**

**ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗИ**

Работа отдела по защите прав потребителей и организации развития предпринимательства в 2020 году строилась по направлениям: развитие сферы торговли и услуг, продвижение товаров местных производителей, защита прав потребителей.

В соответствии со ст. 44 Федерального Закона «О защите прав потребителей» и Положением об отделе по защите прав потребителей и организации развития предпринимательства работниками отдела в отчетном периоде осуществлялся первичный прием граждан, как потребителей, так и предпринимателей,  проводились консультации  по вопросам защиты прав потребителей товаров и услуг, оказывалась помощь в составлении претензий.

В 2020 году в отдел поступали устные и письменные заявления и обращения граждан. Все обращения рассмотрены, оказана помощь в составлении 76 претензий. В 53 случаях оказана консультационная помощь; в 64 случаях товар был обменен на товар соответствующего качества; в 40 случаях продавцами (исполнителями услуг) за некачественный  товар (услугу) в добровольном порядке возмещены потребителям денежные средства.

Обращения граждан связаны в основном с нарушениями потребительского законодательства в сфере торговли непродовольственными товарами. Чаще всего – ненадлежащее качество технически сложных товаров бытового назначения (телефонов, компьютерной техники, бытовой техники).

С целью повышения уровня защиты прав потребителей, предупреждения нарушений, изучаются   договоры, соглашения  между потребителями товаров (работ, услуг) и производителями (исполнителями, продавцами), при предоставлении консультаций  по необходимости составляются процессуальные документы: акты-претензии, заявления-претензии, претензии.

Также с целью профилактики  нарушений правил торговли и бытового обслуживания населения отделом проводится разъяснительная работа с отдельными хозяйствующими субъектами относительно соблюдения ими требований действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей, устранения недостатков, выявленных в ходе проверок.

Информационно-консультационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства путем размещения объявлений и публикаций материалов по актуальным вопросам предпринимательства на официальном сайте администрации, по средствам сети Интернет и электронной почты.

Совместно с ТО Управления Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах проводились мероприятия по контролю за соблюдением правил торговли, общественного питания и бытового обслуживания, защиты прав потребителей. Также с целью усиления контроля и наведения порядка на потребительском рынке города, с целью недопущения поступления  незаконно ввезенных некачественных, фальсифицированных продовольственных товаров  проводились комплексные проверки рынков и мест, разрешенных для торговли по соблюдению на них  требований  действующего законодательства Российской Федерации по вопросам защиты прав потребителей, правил торговли, санитарных и ветеринарных норм и правил, а также проверки по недопущению торговли продуктами питания в неустановленных местах и на стихийных рынках.

Разработаны и утверждены в установленном законодательством порядке проекты нормативных актов по организации торговли. В 2020 году были выделены дополнительные места для торговли овощами в связи с многочисленными заявками предпринимателей. Утверждена дислокация выделенных торговых мест для сезонной уличной торговли на 2021 год. Разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач на 2021 год.

На территории города функционируют 241 стационарных торговых объекта, в том числе 27 универсальных магазинов (23 супермаркета, 2 магазина товаров повседневного спроса, 1 универмаг), 28 специализированных продовольственных магазинов, 31 специализированных непродовольственных магазина, 46 неспециализированных продовольственных магазинов, 58 неспециализированных непродовольственных магазина, 23 неспециализированных магазина со смешанным ассортиментом.

Обеспеченность жителей площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров составляет 551 %, по продаже непродовольственных товаров 334 %.

Количество торговых площадей в городе Киржач составляет 61 430 кв.м., в том числе:

* магазины – 61 227,2 кв. м;
* павильоны – 115,8 кв. м;
* киоски – 267 кв. м.

Современные объекты потребительского рынка города Киржач в полном объеме насыщают рынок товарами и услугами первой необходимости. Также в городе работают объекты социальной направленности (18 продовольственных и 24 непродовольственных), которые предлагают скидки на товары, проводят акции, в рамках которых значительно снижаются потребительские цены на широкий ассортимент товаров.

Ведутся реестры организаций на территории города, предоставляющих бытовые услуги населению; осуществляющих розничную торговлю нефтепродуктами; аптек и аптечных пунктов.

При проведении общегородских праздничных мероприятий проводится работа по определению и организации торговых мест, общественного питания, аттракционов для обслуживания населения в выездном и стационарном обслуживании.

Проводятся мероприятия по соблюдению границ территорий, прилегающих к магазинам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Киржач.

В целях соблюдения требований Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203 и Правил торговли было выписано 129 предписаний и предупреждений, составлены протоколы об административных правонарушениях (содержание и благоустройство территорий, прилегающих к торговым объектам – уборка мусора, покос травы, несанкционированные надписи и объявления на зданиях, очистка от снега и льда, отсутствие урн, несанкционированная установка торговых объектов).

Продолжается работа по формированию паспортов безопасности торговых объектов и категорированию в интересах их антитеррористической защищенности в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» совместно с руководителями торговых объектов.

В ходе выполнения мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания на территории города Киржач продолжается обследование объектов торговли, общественного питания и услуг, а также совместно с руководителями формируются паспорта доступности объектов потребительского рынка.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» проводились мероприятия по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами положений данного Указа (была приостановлена работа объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, далее – с ограничениями).

С целью исполнения решений оперативного штаба администрации Владимирской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 администрацией города Киржач ежедневно проводятся проверочные мероприятия по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в объектах торговли и общественного питания на территории города.

**КУЛЬТУРА И СПОРТ**

На территории муниципального образования город Киржач работают 2 учреждения культуры: МБУК «Центр культуры и досуга», МБУК «Городская библиотека» и одно учреждение спорта: МБУ СДЦ «Торпедо».

В 2020 году перед учреждениями культуры и спорта стояли следующие задачи:

* организация культурной и спортивной жизни города;
* совершенствование форм досуга населения;
* обеспечение единого культурного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп;
* обеспечение гарантированной государственной поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной и спортивной жизни города;
* оснащение учреждений культуры и спорта современными техническими средствами, укрепление материально-технической базы учреждений;
* укрепление кадрового потенциала.

В 2020 году в клубных учреждениях города работало 32 клубных формирования с охватом 500 человек.

В учреждениях культуры проведено 376 мероприятий (МБУК «ЦКД»– 251, МБУК «Городская библиотека» - 125).

Охват населения 16 150 человек (МБУК «ЦКД» – 13 532 чел., МБУК «Городская библиотека» - 2 618).

Многие традиционные городские массовые мероприятия в этом году проходили в онлайн формате.

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». От администрации города Киржач ветеранам были вручены памятные подарки.

Работа в учреждениях культуры велась по следующим направлениям:

* 2020 год – год памяти и славы;
* военно-патриотическое;
* нравственное;
* эстетическое;
* экологическое;
* развитие художественной самодеятельности и организация досуга населения;
* профилактика правонарушений на территории города;
* профилактика наркомании;
* антитеррористическое направление;
* доступная среда для маломобильных групп населения.

На проведение культурно-досуговых мероприятий в 2020 году было выделено – 1 200,0 тыс. рублей.

**Проведены работы:**

В течение 2020 года в МБУ СДЦ «Торпедо» проводилась работа по укреплению материально-технической базы, необходимой для оказания услуг с высоким качеством, также большое значение имеет укрепление базы антитеррористической защищенности (плакаты, установка тревожной кнопки).

Для профилактики и борьбы с COVID-19 в помещениях административного и тренажерного зала приобретены все необходимые средства защиты, предусмотренные правилами Министерства здравоохранения.

Велась работа по облагораживанию территории. В летний сезон на поле проводилась поливка, стрижка газона и наносилась разметка.

В 2020 году в МБУ СДЦ «Торпедо» сотрудники прошли оценку условий труда.

Работа МБУ СДЦ «Торпедо» в 2020 году была направлена на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, на организацию и проведение спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории города Киржач.

Основная деятельность была нацелена на предоставление качественных услуг для населения города Киржач, занимающегося физическими упражнениями и спортом, а также имеющего намерение принять участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В 2020 году МБУ СДЦ «Торпедо» обеспечивало условия для проведения учебно-тренировочных занятий для детей, занимающихся в секциях, а также занятий физической культурой и спортом учащихся средних школ города, Киржачского машиностроительного колледжа, тренировок участников Спортивного клуба им. М. Серегина и жителей города Киржач. Особое внимание уделялось работе с детьми, привлечению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

В общей сложности охват населения физкультурно-оздоровительными занятиями на спортивных сооружениях составляет 390 человек еженедельно.

В соответствии с «Планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на 2020 год в городе Киржач Киржачского района Владимирской области» в МБУ СДЦ «Торпедо» в течение года было проведено 42 соревнования и мероприятия из запланированных 50, ввиду сложившейся ситуацией с пандемией.

Охват населения за 2020 год составил – 6 415 человек.

В 2020 году лучшими спортивными показателями по тяжелой атлетике отличились 12 наших спортсменов, которые подтвердили свои звания чемпионов и призеров соревнований Владимирской области и Межрегиональных турниров с присвоением юношеских и спортивных разрядов.

Среди боксеров в 2020 году во Всероссийских турнирах, Межрегиональных соревнованиях и областных соревнованиях 5 спортсменов подтвердили свои звания чемпионов в своих категориях.

По итогам 2020 года призерами и лучшими спортсменами в лыжных гонках межмуниципальных Первенств, городских соревнований и Первенствах Владимирской области стало 8 наших спортсменов.

2 детские футбольные секции МБУ СДЦ «Торпедо» принимали активное участие в областных, региональных и межмуниципальных соревнованиях по футболу, по итогам сезона 2020 года всем игрокам обеих команд были присвоены юношеские разряды.

Хотелось отметить тренерский состав МБУ СДЦ «Торпедо»: Сидорова А.В. (секция тяжелой атлетики), Никонова С.Е. (легкая атлетика (бег), лыжный спорт), Рыбака В.С. (бокс), Пронюшкина С.П., Шаповалова П.А. (секция футбола), которые в этот нелегкий период 2020 года при COVID-19 смогли сохранить спортсменов в секциях и принимали активное участие в мероприятиях и соревнованиях.

Взрослая команда «Торпедо» в 2020 году приняла участие во всех районных и городских соревнованиях: Кубке среди ветеранов, Чемпионате Киржачского района, Кубке Администрации города Киржач, в которых стала победителем. Команда ФК Киржач участвовала в Первенстве области по футболу во 2 группе и смогла отстоять право сыграть в ней в 2021 году.

Команда «Торпедо» по хоккею с шайбой среди детских команд участвовала в турнире «Золотая шайба», где стала победительницей турнира.

В 2020 году впервые выполнили спортивные юношеские разряды 13 спортсменов по тяжелой атлетике в возрасте от 8 до 12 лет, 8 спортсменов по лыжным гонкам, 4 спортсмена по боксу, 40 спортсменов по футболу.

В муниципальном образовании город Киржач действуют следующие муниципальные программы:

* Развитие культуры на 2019 - 2024 годы;
* Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Киржач на 2019-2024 годы.

**РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ**

**И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

В городе действуют 4 комитета территориального общественного самоуправления с общим охватом населения 26 375 чел.

Количество уличкомов – 95

домкомов – 336

За 2020 год было проведено 8 собраний по выборам (переизбрание) уличкомов и домкомов. Специалистами по работе с населением было зарегистрировано 468 обращения от жителей города, выдано 261 характеристика с места жительства, 73 характеристики для инспекции по делам несовершеннолетних, выдано 687 справок о составе семьи, на получение топлива и т.д., совместно с Отд МВД России по Киржачскому району проведено 7 рейдов по улицам города.

В течение года через специалистов по работе с населением были доставлены жителям извещения из налоговой службы. В 2020 году городской администрацией было отмечено 151 активный член территориального самоуправления на общую сумму 200,0 тыс. рублей. В летний период проводится конкурс на звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица», по итогам которого проводится награждение победителей. Тесную связь специалисты поддерживают с Советами ветеранов, Обществом инвалидов.

В рамках программы «Забота» организована помощь престарелым людям, которые не находятся на учете органов социальной защиты населения. Таких пенсионеров на учете у специалистов 10 человек. В течение года проводились благотворительные акции по сбору вещей для малоимущих семей и акция «Подари ребенку радость» по сбору игрушек и детских вещей для многодетных семей. В день Победы ветеранам Великой Отечественной войны от городской администрации были вручены подарки, а в канун 2021 года новогодние подарки были вручены ветеранам ВОв, многодетным семьям (46 семей), матерям одиночкам (14 семей), творческим детям (60 чел.) и детям, занявшим призовые места в спорте в течение 2020 года (60 чел.). Всего было вручено 180 подарков.

Планирование работы специалистов по работе с населением города включает:

* благоустройство города;
* работа с общественными организациями;
* работа с населением;
* работа с Отд МВД России по Киржачскому району;
* профилактика безнадзорности, правонарушений, терроризма, наркомании, пожарной безопасности;
* содействие органам социальной защиты;
* благотворительная помощь нуждающимся.

В весенне-осенний период проводится работа с населением города по привлечению к субботникам в микрорайонах. Специалисты совместно с уличкомами, домкомами, участковыми инспекторами проводят рейды по адресам, где нарушаются правила содержания придомовых территорий, выписываются предписания нарушителям (26).

Тесную связь специалисты осуществляют с Отд МВД России по Киржачскому району. По жалобам населения проводятся совместные рейды (7). Своевременно в Отд МВД России по Киржачскому району подается информация о местах незаконной торговли алкоголем, наркотиками, выявление притонов. Кроме этого участковые инспекторы принимают участие в уличных собраниях. В 2020 году участковыми уполномоченными полиции было проведено 2 встречи с населением в микрорайонах города.

На учете у специалистов состоят подростки, злоупотребляющие алкоголем и ПАВ, а также социально опасные семьи. Результаты этой работы обсуждаются на заседаниях.

Специалисты по работе с населением через уличкомов и домкомов несут информацию населению города о правовых актах, принятых в городской администрации, ведут разъяснительную работу среди жителей города о мероприятиях, проводимых городской администрацией.

**РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ**

**В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ**

Структура администрации города Киржач на 2020 год состоит из 7 отделов, главы администрации и 25 муниципальных служащих (26 человек). Данная структура действует с 02.04.2018.

Работа администрации осуществляется в соответствии с Уставом муниципального образования город Киржач, Положением об администрации города Киржач, Регламентом работы администрации. В целях решения вопросов местного значения в 2020 году главой администрации издано 989 постановлений, а по вопросам организации работы администрации – 396 распоряжений. Возглавляя нормотворческую деятельность органов местного самоуправления, главой администрации города Киржач в 2020 году внесено на рассмотрение Совета народных депутатов города 85 проектов нормативных правовых актов, в том числе проект главного документа – бюджета города Киржач. В установленном порядке принято Советом народных депутатов 85 решений.

Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений в деятельности администрации города Киржач, для реализации которого создаются все необходимые условия – приём и регистрация всех видов обращений, личный прием граждан, обращение горожан через рубрику «Задай вопрос власти» на официальном сайте администрации. В работе по обращениям граждан администрация руководствуется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом города Киржач.

За 2020 год в отдел организационно-контрольной и кадровой работы поступило 505 письменных обращений граждан (2019 год – 439), в том числе 108 в форме электронного документа, коллективных – 75. Принято на личном приеме главой администрации города Киржач – 30 граждан.

По всем обращениям заявителям даны письменные ответы. Обращения рассматриваются с соблюдением установленных сроков, часть обращений проверены с выездом на место.

Основная масса обращений касалась вопросов жизнеобеспечения (работы коммунальных служб, тарифов ЖКХ, правил оплаты за услуги ЖКХ), благоустройства, улучшения жилищных условий, уличного освещения города, ремонта дорог.

Анализ характера письменных и устных обращений граждан показывает, что наиболее острыми для горожан, как и в прошлом году, являются:

* вопросы ЖКХ – 334 (2019 год – 385)
* вопросы хозяйственной деятельности – 170 (2019 год – 183)
* вопросы безопасности и охраны правопорядка – 20 (2019 год – 25)
* вопросы социальной сферы – 11 (2019 год – 15).

Согласно графику личного приема граждан руководителями администрации города консультации граждан по актуальным вопросам проводят узкие специалисты отделов. Так, отделом по имуществу и землеустройству принято – 637 заявлений, отделом по архитектуре – 534, отделом ЖКХ – 121, отделом по защите прав потребителей – 202, отделом по ГО и ЧС – 16.

**По поручению Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года Приказ № 936 в День Конституции Российской Федерации ежегодно проводится Общероссийский день приёма граждан.**

В условиях осложненной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), право граждан обращаться лично в государственные органы и органы местного самоуправления ограничено, поскольку Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, на основании предложения Правительства Российской Федерации Губернатором области принято решение о переносе сроков общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 декабря 2020 года, до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии коррупции» разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, направленные на противодействие и профилактику коррупции в органах местного самоуправления.

Ежегодно муниципальные служащие и руководители учреждений города представляют сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные сведения на своих супругов и несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на официальном сайте администрации города в сети Интернет в установленные сроки.

В течение года, в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Администрации, осуществлялось информационное взаимодействие с районной газетой «Красное знамя», в установленные сроки посредством электронной почты отправлялись исходящие документы для опубликования в газете.

В 2020 году, в целях формирования положительного социального образа органа власти в сети Интернет и привлечения внимания граждан к актуальным вопросам деятельности Администрации, информация о деятельности Администрации публиковалась в социальной сети «ВКонтакте».

В 2020 году проводились мероприятия по сопровождению, обслуживанию, развитию и информационному наполнению официального сайта администрации города Киржач [www.gorodkirzhach.ru](http://www.gorodkirzhach.ru). Вся информация, направляемая в информационно-компьютерный отдел для размещения на сайте из Администрации и ее подведомственных учреждений, прокуратуры Киржачского района, Управления Росреестра по Владимирской области, Владимирстата и других учреждений и ведомств размещалась оперативно, в предельно сжатые сроки. В 2020 году на сайте был создан новый подраздел «Земельные участки для многодетных».

В 2020 году была проведена большая работа по направлению платежей через Государственную информационную систему государственных (муниципальных) платежей (ГИС ГМП). По состоянию на 31.12.2020 года информационно-компьютерным отделом администрации в систему отправлены начисления, составляющие более 90 % от общего количества доходов, указанных УФК по Владимирской области в отчете по доходному лицевому счету Администрации, что является лучшим результатом по Киржачскому району.

В январе 2020 года для повышения полноты, оперативности и качества взаимодействия с Росреестром в отделы по имуществу и землеустройству и архитектуре Администрации был внедрен программный комплекс «Технокад-Муниципалитет», обеспечивший все требования действующего законодательства РФ в части межведомственного взаимодействия органа местного самоуправления с вышеуказанным ведомством.

В целях профилактики терроризма, контроля за выполнением Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, в рамках договоров взаимного оказания услуг Администрации с ООО «КиржачТелеком» и ООО «Контакт» были установлены 4 уличные ip-видеокамеры уличного видеонаблюдения на объектах: «Мост Шелкового комбината», «Пересечение улиц Свердлова и Садовая мкр. Красный Октябрь», «Эстакада» (пересечение улицы Горького с автодорогой Дубки - Киржач), «Мемориал в Парке 36-й Гвардейской дивизии» (танк и артиллерийские орудия), реализована возможность работы с видеоархивом данных камер на доступных видеосерверах. Еще 2 устройства уличного видеонаблюдения были установлены по муниципальному контракту на благоустроенной общественной территории – площади Труда мкр. Красный Октябрь.

Помимо этого, в рамках муниципальной программы по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования город Киржач для бесперебойной работы системы видеонаблюдения были поставлены электрогенератор и источник бесперебойного питания серверной системы IBM (с аккумуляторными батареями).

За текущий год заметно выросла роль представительных органов, и в целом укрепился авторитет законодательной власти. Его надо продолжать поддерживать и подтверждать конкретными делами. И нужно так выстроить совместную работу всех уровней власти, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены. В сентябре 2020 года состоялись выборы депутатов Совета народных депутатов нашего города. Мы вместе приложили все усилия, чтобы они прошли достойно, с максимальным уровнем открытости и в полном соответствии с действующим законодательством. Эта работа еще больше сплотила нас и позволила глубже осознать, что наша сила в единстве. Уверена, что все задачи будут выполнены в предстоящий срок при нашей с вами слаженной совместной работе.

Мы подвели итоги прошедшего года и ставим задачи на будущее. Наша главная задача — продолжить решение социальных проблем населения. В 2021 году администрация города продолжит уделять пристальное внимание эффективному распределению имеющихся финансовых ресурсов, обеспечению социальной стабильности, повышению качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению, повышению результативности принимаемых нами решений.

Выражаю свою признательность за проделанную работу всем работникам социальной сферы, всем службам и учреждениям города (сотрудникам полиции, пожарным, работникам коммунальной сферы – в общем, всем тем, чей ежедневный и порой рутинный труд не особо заметен, но направлен на благо всех жителей нашего города). Это была большая, хорошая совместная работа. Я благодарна всем большим и малым предприятиям и предпринимателям города. Спасибо всем вам за системную совместную работу и содействие в организации городских культурных, спортивных и праздничных мероприятий, помощь и поддержку в решении различных городских проблем.

Спасибо за активность и творчество. Всем нам здоровья, благосостояния, семейного тепла и любви!