**ПРОТОКОЛ**

заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды во Владимирской области» в 2023 году

г. Киржач

05.04.2023 года

Место проведения – здание администрации города Киржач.

Время проведения - 14.00 час.

На заседании присутствовали 11 человек.

Вопросы повестки дня:

1. Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.
2. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

О. М. Григорьева открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.

О.М. Григорьева, зам. зав. отдела ЖКХ, проинформировала членов комиссии о том, что 4 контракта (1 контракт и 1 соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовым территориям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы» на 2023 год (далее – соглашения)) заключены на общую сумму 15 804 758,30 руб. заключены с соблюдением законодательства РФ.

4 контракта (1 контракт и 1 соглашение) выполнены (закрыты).

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:

* 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
* 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт заключён»,
* 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт закрыт»
* планируемая и сметная стоимость 16 330 500,0 руб.,
* законтрактованная стоимость 15 804 758,30 руб.,
* выплаченная сумму -0
* факты трудового вовлечения – отсутствуют,
* факты прочего вовлечения – отсутствуют,
* количество территорий с завершенной инвентаризацией – 8 территорий,
* количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу решили: отразить следующее:

* 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «общее количество контрактов на текущий год»,
* 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт заключён»,
* 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году статус «Контракт закрыт»
* планируемая и сметная стоимость 16 330 500,00 руб.,
* законтрактованная стоимость 15 804 758,30 руб.,
* выплаченная сумму -0.
* факты трудового вовлечения – отсутствуют,
* факты прочего вовлечения – отсутствуют,
* количество территорий с завершенной инвентаризацией – 8 территорий,
* количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.

По **второму** вопросу повестки дня:

Членам комиссии предложен ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году для ознакомления.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили: ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году составлен верно.

Зам. председатель комиссии

Заместитель

главы администрации

М. Н. Мошкова.

Секретарь комиссии

Заместитель заведующего ОЖКХ

О. М. Григорьева.