**ПРОТОКОЛ**

заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды во Владимирской области» в 2023 году

г. Киржач

26.06.2023 года

Место проведения – здание администрации города Киржач,

Владимирская область, г. Киржач,

микрорайон Красный Октябрь,

ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Время проведения - 14.00 час.

На заседании присутствовали 11 человек.

Вопросы повестки дня:

1. Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.
2. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

Главный специалист отдела ЖКХ О.М.Григорьева открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году.

О.М.Григорьева, главный специалист отдела ЖКХ, проинформировала членов комиссии о том, что 2 контракта (1 контракт на благоустройство общественной территории и 1 соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы» на 2023 год (далее – контракты) заключены на общую сумму 15 804 758,3 руб. с соблюдением законодательства РФ.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:

* заключен 1 контракт по благоустройству общественной территории и 1 соглашение по благоустройству в 2023 году 6-ти дворовых территорий;
* по одному контракту работы по благоустройству общественной территории (детская площадка, мкр. КИЗ, по ул. Приозерная, рядом с домом 1Б) в 2023 году выполнены, контракт закрыт;
* выделенные денежные средства на благоустройство дворовых и общественных территорий - 16 330 500,0 руб.;
* законтрактованная стоимость - 15 804 758,3 руб.;
* выплаченная сумма – 5 264 719,58 руб.;
* факты трудового вовлечения – отсутствуют;
* факты прочего вовлечения – отсутствуют;
* количество территорий с завершенной инвентаризацией – 6 территорий;
* количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу решили отразить следующее:

* заключен 1 контракт по благоустройству общественной территории и 1 соглашение по благоустройству в 2023 году 6-ти дворовых территорий;
* по одному контракту работы по благоустройству общественной территорий (детская площадка, мкр. КИЗ, по ул. Приозерная, рядом с домом 1Б) в 2023 году выполнены, контракт закрыт;
* выделенные денежные средства на благоустройство - 16 330 500,00 руб.,
* законтрактованная стоимость - 15 804 758,3 руб.,
* выплаченная сумму - 5 264 719,58 руб.;
* факты трудового вовлечения – отсутствуют;
* факты прочего вовлечения – отсутствуют;
* количество территорий с завершенной инвентаризацией – 6 территорий;
* количество территорий с незавершенной инвентаризацией – 0 территорий.

По **второму** вопросу повестки дня:

Членам комиссии предложен отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году по состоянию на 26.06.2023 года для ознакомления.

Предложено проголосовать.

Голосовали:

«За» - 11 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили: ежемесячный отчёт общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году составлен верно.

Председатель комиссии

Председатель районного отделения «Союз женщин России» - председатель комиссии

М.Г.Абрамова

Секретарь комиссии

Главный специалист отдела ЖКХ

О.М. Григорьева