АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ

25.10.2017                                                                                                                №   1100

О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач от 15.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить изменения в п.1 постановления главы городского поселения город Киржач от 15.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы», согласно приложению.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Киржач                                                                Н.В. Скороспелова

# Приложение

# к постановлению главы города Киржач

от 25.10.2017 № 1100

1. Паспорт   муниципальной программы муниципального образования  городское поселение город Киржач  «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач

на 2014-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Соисполнители программы | Финансовый отдел администрации городского поселения г. Киржач; Отдел по экономике и прогнозированию администрации города Киржач; Отдел по обеспечению муниципального заказа МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Цель муниципальной программы | Сохранение, совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; - повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения для круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автотранспорта. - снижение доли автомобильных дорог муниципального образования город Киржач, не соответствующих нормативным требованиям |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту, к 2025 году составит 18,7 км. 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 14 %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 386295,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Киржач – 290018,0 тыс. рублей; 2014 г. – 36689,5 тыс. руб.; 2015 г. – 52115,4 тыс. руб. 2016 г. – 72806,1 тыс. руб.; 2017 г. – 45911,0 тыс. руб. 2018 г. – 34900,0 тыс. руб.; 2019 г. – 24340,0 тыс. руб. 2020 г. – 24533,0 тыс. руб.: 2021 г. – 19000,0 тыс. руб. 2022 г. – 19000,0 тыс. руб.; 2023 г. – 19000,0 тыс. руб. 2024 г. – 19000,0 тыс. руб.; 2025 г. – 19000,0 тыс. руб. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по привлечению внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -снижение доли автомобильных дорог муниципального образования город Киржач, не соответствующих нормативным требованиям; -улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |

Таблица 3

### Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Киржач

| Статус | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель программы, главный распорядитель средств бюджета города Киржач | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа МО городское поселение город Киржач | «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» | Всего | 386295,0 | 36689,5 | 52115,4 | 72806,1 | 45911 | 34900 | 24340 | 24533 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| Основное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | Всего | 193877,5 | 13700 | 17797,5 | 20500 | 18480 | 18400 | 17500 | 17500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 193877,5 | 13700 | 17797,5 | 20500 | 18480 | 18400 | 17500 | 17500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 164424,7 | 9912,6 | 30798,1 | 47720,8 | 25720,2 | 15900 | 6340 | 6533 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 164424,7 | 9912,6 | 30798,1 | 47720,8 | 25720,2 | 15900 | 6340 | 6533 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 6902,7 | 2177,4 | 1725,3 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 6902,7 | 2177,4 | 1725,3 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Технический надзор (строительный контроль) | Всего | 8401,2 | 721,3 | 1027,8 | 841,3 | 710,8 | 600 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 8401,2 | 721,3 | 1027,8 | 841,3 | 710,8 | 600 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Основное мероприятие | Разработка ПСД, предпроектное обследование | Всего | 766,7 | 0 | 766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 766,7 | 0 | 766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Устройство водоотводных труб на ул. Бехтерева и ул. Лесная | Всего | 71,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 71,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги ул. Серегина | Всего | 4667,2 | 4667,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 4667,2 | 4667,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт тротуара ул. Гагарина | Всего | 2761,5 | 1017,5 | 0 | 1744,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 2761,5 | 1017,5 | 0 | 1744,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги ул. Серегина – ул. М. Расковой (от ул. Ленинградская до автодороги «Обход г. Киржача» | Всего | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ», Администрация г. Киржач | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

бюджета муниципального образования город Киржач на реализацию целей  Программы

| Статус | Наименование программы, основного мероприятия | Ресурсное обеспечение | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа муниципального образования городское поселение город Киржач | «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» | Всего | 386295 | 36689,5 | 52115,4 | 72806,1 | 45911 | 34900 | 24340 | 24533 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 290018 | 32489,5 | 27828,4 | 31816,1 | 29111 | 24900 | 24340 | 24533 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
|  |  | Бюджет Владимирской области | 96277 | 4200 | 24287 | 40990 | 16800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | Всего | 193877,5 | 13700 | 17797,5 | 20500 | 18480 | 18400 | 17500 | 17500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 193877,5 | 13700 | 17797,5 | 20500 | 18480 | 18400 | 17500 | 17500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 164424,7 | 9912,6 | 30798,1 | 47720,8 | 25620,7 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 72347,7 | 9912,6 | 6511,1 | 6730,8 | 8820,7 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  |  | Бюджет Владимирской области | 92077 | 0 | 24287 | 40990 | 16800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 6902,7 | 2177,4 | 1725,3 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 6902,7 | 2177,4 | 1725,3 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Технический надзор (строительный контроль) | Всего | 8401,2 | 721,3 | 1027,8 | 841,3 | 710,8 | 600 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 8401,2 | 721,3 | 1027,8 | 841,3 | 710,8 | 600 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Основное мероприятие | Разработка ПСД, предпроектное обследование | Всего | 766,7 | 0 | 766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 766,7 | 0 | 766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Устройство водоотводных труб на ул. Бехтерева и ул. Лесная | Всего | 71,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 71,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги ул. Серегина | Всего | 4667,2 | 4667,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 4667,2 | 4667,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт тротуара ул. Гагарина | Всего | 2761,5 | 1017,5 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 2761,5 | 1017,5 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги ул. Серегина – ул. М. Расковой (от ул. Ленинградская до автодороги «Обход г. Киржача» | Всего | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Владимирской области | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города Киржач | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |