****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ**

**КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ГЛАВЫ**

09.02.2017 № 111

|  |
| --- |
|  *О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года на территории города Киржач*  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для организации пропуска вод в ходе половодья 2017 года на водостоках и водохозяйственных системах города Киржач и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

 1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Киржач осуществлять общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории города Киржач.

 2. Утвердить Комплексный план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период 2017 года на территории города Киржач (далее – План) согласно приложению.

 3. Руководителям предприятий всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в установленные Планом сроки.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава города Киржач Н.В. Скороспелова

 Приложение к постановлению

 главы города Киржач

 от 09.02.2017 №111

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период 2017 год на территории города

Киржач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | исполнители |
| **1. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья** |
| 1. | Уточнение и утверждение плана противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Киржач | До 20 марта | КЧС и ОПБгорода Киржач |
| 2. | Создание на промышленных предприятиях города Киржач аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС на реке Вахчелка и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) | С 10 марта до конца половодья | Руководители предприятий и организаций |
| 3. | Проверка и обеспечение готовности искусственного пруда на реке Вахчелка к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья | До 25 марта | КЧС и ОПБ города КиржачМП «Полигон»  |
| 4. | Предоставление докладов в Главное управление МЧС России по Владимирской области и Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области о состоянии гидротехнического и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья | В соответствии с табелем донесений | Председатель КЧС и ОПБ города Киржач |
| 5. | Определение мер и необходимых средств по своевременной защите населения и материальных ценностей, готовой продукции | До 25 марта | Глава города КиржачРуководители предприятий |
| 6. | Организация постоянного наблюдения за опорами на линиях телефонных и электрических передач в зонах подтопления, принятие мер по предотвращению подмыва опор и повышению надёжности энергоснабжения потребителей | До 25 марта | Глава города КиржачНачальникРЭС г. Киржач ОАО «ВОЭК»Начальник Киржачского РЭС |
| 7. | Сколка льда у водосбросного сооружения плотины на реке Вахчелка, мостов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья, прочистка водоотводных труб ливнёвой канализации  | До 25 марта | Глава города Киржач МП «Полигон» Отдел ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 8. | Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде | До 25 марта | КЧС и ОПБ города Киржач |
| 9. | Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут оказаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания | До 25 марта | КЧС и ОПБ города КиржачРуководители предприятий и организаций |
| 10. | Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Определение порядка и мест эвакуации. Уточнение сил и средств для выполнения запланированных мероприятий | До 25 марта | КЧС и ОПБ города Киржач |
| 11. | Определение опасных мест на водоёмах в местах массового выхода людей на лёд, установка на них предупреждающих знаков. | До 10 марта | КЧС и ОПБ города Киржач |
| 12. | Организация взаимодействия с администрацией Киржачского района для выполнения противопаводковых мероприятий  | До 18 марта | Глава города КиржачКЧС и ОПБ города Киржач |
| 13. | Обеспечение надлежащего санитарного состояния городского поселения г. Киржач, своевременной уборки территории от последствий паводковых вод. Обеспечение надлежащего состояние водоотводных труб, проходящих под дорогами, в том числе обеспечение своевременного восстановления автомобильных дорог, повреждённых в ходе прохождения весеннего паводка. Усиление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды. | В период половодья | Отдел ЖКХ МКУ Управление городским хозяйством»МУП «Водоканал» |
| 14. | Организация наблюдения за уровнем подъёма воды на реке Киржач, протекающей по территории города Киржач | В период половодья | КЧС и ОПБ города КиржачМП «Полигон» |
| 15. | Информирование через средства массовой информации населения о прогнозах и прохождении весеннего половодья, мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения в зонах воздействия весеннего половодья. | При подготовке ив период весеннего половодья | Отдел по ГО и ЧС администрации города Киржач |
| 16. | Подготовка памяток населению по его действиям в период половодья в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения памяток в местах массового присутствия населения (остановки общественного транспорта, торговые центры, кинотеатры, рынки, клубы, дискотеки и т.д.). | При подготовке и в период весеннего половодья |  Отдел по ГО и ЧС администрации города Киржач |
| 17. | Оперативное информирование государственных органов контроля согласно утверждённой схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | В период подготовки | КЧС и ОПБ города КиржачРуководители предприятий и организаций |
| **2. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения:*****а) при подготовке к весеннему половодью*** |
| 1. | Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат по подготовке его к половодью | До 20 марта | КЧС и ОПБ города КиржачМП «Полигон»  |
| 2. | Проведение по согласованию с надзорными органами сработки пруда до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в водохранилище. | До 20 марта | МП «Полигон»  |
| 3. | Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъёма воды в пруде с регистрацией в журнале наблюдения | До 25 марта  | МП «Полигон» |
| 4. | Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных опасных подъёмах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий |  До 20 марта и в период половодья | КЧС и ОПБ города КиржачЕДДС Киржачского района |
| 5. | Организация и проведение проверок объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод. | Март, апрель | КЧС и ОПБ города Киржач |
| 6. | При угрозе размыва ГТС ограничить движение по дороге | В период угрозы | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» |
| ***б) после завершения весеннего половодья*** |
| 1. | Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесённого ущерба и определение объёмов строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью следующего года. | Май-июнь | КЧС и ОПБ города Киржач МП «Полигон» |
| 2. | Организация подготовки, переподготовки эксплуатационного персонала. | По отдельному графику  |  МП «Полигон» |