Приложение к постановлению

временно исполняющего полномочия

главы администрации города Киржач

от 10.03.2025 г. № 271

**П Л А Н**

**мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации при прохождении весеннего половодья**

**в 2025 году на территории города Киржач Киржачского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Проводимые мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья.** | | | |
| 1.1. | Уточнение и утверждение плана противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период весеннего половодья на территории города Киржач | До 15.03.2025 | КЧС и ОПБ |
| 1.2. | Создание на промышленных предприятиях и в организациях города Киржач аварийных бригад. | С 15.03.2025 до окончания половодья | Руководители предприятий |
| 1.3. | Назначение ответственных лиц на предприятиях, в организациях и учреждениях за подготовку и проведение противопаводковых мероприятий. | С 15.03.2025 до окончания половодья | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |
| 1.4. | Организация в период прохождения половодья круглосуточных аварийных бригад на ГТС на реке Вахчелка и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) – при необходимости. | С 15.03.2025 до окончания половодья | КЧС и ОПБ  ООО «Водоканал» |
| 1.5. | Проверка и обеспечение готовности искусственного пруда и ГТС на реке Вахчелка к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. | До 15.03.2025 | КЧС и ОПБ  ООО «Водоканал» |
| 1.6. | Определение мер, необходимых сил и средств по своевременной защите населения, материальных ценностей. | До 15.03.2025 | И.О. главы администрации  Руководители предприятий |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.6. | Организация постоянного наблюдения за опорами на линиях связи и электропередач в зонах подтопления (затопления), принятие мер по предотвращению подмыва опор и повышению надежности энергоснабжения потребителей и устойчивости связи. | С 15.03.2025 | Энергоснабжающие организации  Отдел ЖКХ |
| 1.7. | Сколка льда у водосбросного сооружения ГТС на реке Вахчелка. | С 15.03.2025 – по необходимости | ООО «Водоканал» |
| 1.8. | Прочистка водоотводных труб ливневой канализации. |  |  |
| 1.9. | Уточнение наличия и подготовка к применению по назначению плавсредств. |  |  |
| 1.10. | Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников электропитания. Определение объектов, которые могут оказаться без электроснабжения. Планирование применения передвижных автономных источников электропитания. |  |  |
| 1.11. | Определение порядка эвакуации населения из мест подтопления (затопления) и пунктов временного размещения. Планирование мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления (затопления) и изоляции продуктами питания, предметами первой необходимости и оказания им медицинской помощи. Уточнение расчета сил и средств для выполнения запланированных мероприятий. |  |  |
| 1.12. | Организация взаимодействия с администрацией Киржачского района, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» по вопросам выполнения противопаводковых мероприятий. |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.13. | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города Киржач, своевременной уборки от последствий паводка. |  |  |
| 1.14. | Обеспечение надлежащего состояния водоотводных труб, проходящих под дорогами. Обеспечение своевременного восстановления автомобильных дорог, поврежденных в ходе весеннего паводка. |  |  |
| 1.15. | Усиление контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению. |  |  |
| 1.16. | Организация наблюдения за уровнем подъема воды в реке Киржач в границах города. |  |  |
| 1.17. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего паводка, мерах, принимаемых для безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения в зонах воздействия весеннего половодья. |  |  |
| 1.18. | Подготовка и распространение памяток для населения по действиям в период половодья в случаях угрозы жизни, здоровью и имуществу людей. |  |  |
| 1.19. | Оперативное информирование вышестоящих органов управления и государственных органов контроля согласно утвержденной схемы оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
| 1. **Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения – плотина на реке Вахчелка.** | | | | | |
| * 1. **При подготовке к весеннему половодью.** | | | | | |
| 2.1.1. | Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение размера финансовых и материальных затрат на подготовку его к половодью. | До 20.03.2025 | | | КЧС и ОПБ  ООО «Водоканал» |
| 2.1.2. | Проведение по согласованию с надзорными органами сработки пруда до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в искусственном пруду. | При необходимости | | | ООО «Водоканал» |
| 2.1.3. | Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в пруду с фиксацией в журнале наблюдения. | До 25.03.2025 | | | ООО «Водоканал» |
| 2.1.4. | Организация оповещения предприятий, организаций, учреждений и населения о возможных опасных подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий. | До 15.03.2025 и в период половодья | | | КЧС и ОПБ  ЕДДС Киржачского района |
| 2.1.5. | Организация и проведение проверок объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод. | Март – апрель 2025 г. | | | КЧС и ОПБ |
| 2.1.6. | Ограничение движения по дороге при угрозе размыва ГТС. | В период угрозы | | | Отдел транспорта и дорожного хозяйства МКУ «УГХ» |
| * 1. **После завершения весеннего половодья.** | | | | | |
| 2.2.1. | Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба, определение объемов строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций. | Май – июнь 2025 г. | | | КЧС и ОПБ  ООО «Водоканал» |
| 2.2.2. | Организация подготовки (переподготовки) эксплуатационного персонала. | По отдельному графику | | | ООО «Водоканал» |