

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ**

**КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.03.2024 № 282

|  |  |
| --- | --- |
| *О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения в границах города Киржач Киржачского района* |  |

В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории города Киржач, повышения уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Провести **с 01 апреля по 30 апреля 2024** года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории города Киржач Киржачского района.
2. Создать при администрации города Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подведению итогов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, Управлению образования Киржачского района, МКУ «Управление культуры Киржачского района» представить в администрацию города к 03.04.2024 года планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подведомственных и закрепленных территорий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника организовать массовые работы по уборке закрепленных территорий, вырубку дикой поросли, а также обязательный вывоз мусора, отходов, смета.

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания произвести ремонт фасадов, вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна и обновить витрины, покрасить урны. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в радиусе не менее 9 метров) в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203.

5. Руководителям Управляющих организаций, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений и организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить графики уборки подведомственных территорий и представить их в МКУ «Управление городским хозяйством». Привлечь для этого необходимое количество рабочих, служащих, населения города, техники. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон, мест массового отдыха граждан и территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить своевременную вывозку мусора, отходов и смёта в соответствии с заключёнными договорами на вывоз ТКО.

6. ООО «Хартия» усилить работу и своевременно реагировать на заявки по вывозу ТКО.

7. МП «Полигон» проработать вопрос приёмки мусора от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города.

8. Объявить и провести **20 апреля текущего года** общегородской субботник по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников.

9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району в ходе оперативного дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

10. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не позднее 03 мая текущего года.

11. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач согласно Приложению № 2.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий полномочия

главы администрации М.Н. Мошкова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Киржач Киржачского района

от 22.03.2024 № 282

С о с т а в

# комиссии по проведению месячника по благоустройству

# и санитарной очистке на территории города Киржач

# **с 01 апреля по 30 апреля 2024 года**.

Опальченко Т.В. - директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (далее – МКУ «Управление городским хозяйством»), председателя комиссии;

Шипина Л.В. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством», заместитель председателя комиссии;

Герасимова И.Н. – заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управления городским хозяйством», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Мещеряков Ф.И. – начальник отдела по ГО и ЧС администрации города Киржач Киржачского района;

Надежкин Е.Б. - заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;

Корнилова С.В. – заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»;

Сорокина О.С. - заведующий отделом по ЗПП и организации развития предпринимательства МКУ «Управление городским хозяйством»;

Александрова Г.Г. – заведующий отделом по социальной и молодежной политике МКУ «Управление городским хозяйством»;

Филатова В.Н. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политике и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области (по согласованию);

Циглер Т.Н. - генеральный директор ООО «УК «Наш Дом Киржач» (по согласованию);

Шинелева Е.В. – директор ООО «Монолит» (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Киржач Киржачского района

от 22.03.2024 № 282

#### П Л А Н

**проведения мероприятий по благоустройству территорий**

**города Киржач**

**с 01.04.2024 по 30.04.2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заседание комиссии по благоустройству территорий | Проводится каждую пятницу в 12.00 ч. | Директор МКУ «Управление городским хозяйством»  Опальченко Т.В.  Заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»- Герасимова И.Н. |
| 2 | Проведение совещания актива города совместно с руководителями жилищно - коммунальных служб по участию населения в месячниках и массовых субботниках по благоустройству | 05.04.2024 г. | Директор МКУ «Управление городским хозяйством»  Опальченко Т.В.;  Заведующий отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством» Шипина Л.В.;  Заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»- Герасимова И.Н. |
| 3 | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций и учреждений города по участию трудовых коллективов в месячниках и массовых субботниках | 09.04.2024 г. | Директор МКУ «Управление городским хозяйством»  Опальченко Т.В.  Заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»- Герасимова И.Н. |
| 4 | Директорам предприятий, проводящих работы по содержанию автомобильных дорог, провести работы по обеспечению благоустройства, порядка в полосе отвода автомобильных дорог | до 26.04.2024 г. | Заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» - Корнилова С.В.  Заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством» -  Надежкин Е.Б. |
| 5 | Приведение в порядок мемориалов и памятников Великой Отечественной войны | до 26.04.2024 г. | Заведующий отделом по социальной и молодежной политике - Александрова Г.Г.  Заведующий отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством» Шипина Л.В. |
| 6 | Проведение работ по благоустройству и очистке территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам | до 28.04.2024 г. | Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политике и природопользования администрации Киржачского района - Филатова В.Н.  Начальник отдела по ГО и ЧС-Мещеряков Ф.И.  Председатели некоммерческих садоводческих и гаражных товариществ. |
| 7 | Отчеты о ходе проведения месячника и субботников | Каждую пятницу до 11.00 ч.  по тел. 6-04-14 или на электронный адрес: [super.zhkh@yandex.ru](mailto:super.zhkh@yandex.ru) | Руководители предприятий, организаций, учреждений, председатели ТСЖ, ЖСК, ТСН |
| 8 | Подведение итогов сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач | 02.05.2024 г. | Директор МКУ «Управление городским хозяйством»  Опальченко Т.В.;  Заведующий отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством» Шипина Л.В.;  Заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»- Герасимова И.Н.;  Заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством» - Надежкин Е.Б.;  Заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» - Корнилова С.В.;  Заведующий отделом по социальной и молодежной политике - Александрова Г.Г.;  Заведующая отделом по ЗПП и организации развития предпринимательства - Сорокина О.С.;  Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политике и природопользования администрации Киржачского района - Филатова В.Н. (по согласованию);  Генеральный директор ООО «УК «Наш Дом Киржач» (по согласованию) - Циглер Т.Н.  Директор ООО «Монолит» (по согласованию) – Шинелева Е.В. |