МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач»

(актуальная редакция от 26.12.2024г.)

- I. Паспорт Программы

| Наименование | Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Областная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденная постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235 |
| Руководитель программы | Администрация города Киржач |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация города Киржач |
| Подпрограммы программы | - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Киржач» - «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» |
| Цели программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Задачи программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Киржач. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы. 5. Развитие жилищного строительства. |
| Целевые показатели программы | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года, по состоянию на 1 января 2020 года . |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 годы, в том числе: 1 этап 2019 - 2020 годы 2 этап 2020 - 2021 годы 3 этап 2021 - 2022 годы 4 этап 2022 - 2023 годы 5 этап 2023 - 2024 годы 6 этап 2024 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы * | Общий объем финансирования программы составит – – 595 050 049,36 руб., из них : - 569 690 571,07 руб. по софинансированию - 25 359 478,29 рублей- резерв. Из них по годам: 2019 год – 39 548 620,20 рубля, из них : – 39 113 239,08 рублей по софинансированию – 435 381,12 рублей - резерв; 2020 год – 50 604 710,75 рубля, из них : – 49 622 425,95руб. по софинансированию – 982 284,80 руб. - резерв; 2021 год – 31 029 630,03 руб., из них: – 31 029 630,03 руб. по софинансированию - 0,00 резерв 2022 год - 473 867 088,38 руб. из них: - 449 925 276,01 руб. по софинансированию - 23 941 812,37 руб. - резерв; Источниками финансирования программы являются: средства Фонда – 558 259 280,33 руб., из них по годам: 2019 год – 38 330 974,30 руб.; 2020 год – 48 629 977,42 руб.; 2021 год – 30 409 037,43 руб.; 2022 год – 440 889 291,18 руб.; средства областного бюджета – 8 577 743,91 руб., из них по годам: 2019 год – 586 698,59 руб.; 2020 год – 744 336,40 руб.; 2021 год – 465 444,46 руб.; 2022 год – 6 781 264,46 руб.; средства местного бюджета – 28 213 025,12 руб., из них по годам: 2019 год – 630 947,31 рублей из них: - 195 566, 19 рублей на софинансирование - 435 381,12 рублей – резерв; 2020 год – 1 230 396,93 рублей, из них: - 248 112,13 руб. на софинансирование - 982 284,80 руб. – резерв; 2021 год – 155 148,14 рублей, из них: - 155 148,14 руб. на софинансирование - 0,00 руб. – резерв. 2022 год – 26 196 532,74 руб., из них: - 2 254 720,37 руб. на софинансирование - 23 941 812,37 руб. – резерв |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение жилищных условий 642 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Снос и реконструкция 31 многоквартирного дома, признанных аварийными в связи с физическим износом. |
| Контроль за исполнением программы | Осуществляет Глава администрации города Киржач |

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

II. Характеристика проблемы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из  наиболее актуальных  проблем, существующих на территории города Киржач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 01.01.2017 года 31 многоквартирный жилой дом, расположенный на территории города Киржач, в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе  их эксплуатации, площадью 11,1 тыс. кв. м.

- III. Механизм реализации и управления Программой

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках  программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей Программой, может находиться по месту их жительства в границах  города Киржач или с согласия в письменной форме этих граждан в границах Киржачского района, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Киржачского района, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

- IV. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных

и экономических результатов от реализации Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение  642 граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в таблице №1 должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г.Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

План мероприятий, плановые показатели, распределение объемов финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, приведены в таблице №2.

В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме. Собственники жилых помещений имеют право получить выплату возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен  из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  установленной  для муниципального образования и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках Программы в 2019 - 2025 годах в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 19.12.2018 № 822/пр, от 01.04.2019 № 197/пр, от 21.06.2019 № 353/пр, от 18.09.2019 № 553/пр, от 19.12.2019 № 827/пр, от 13.03.2020 № 122/пр, от 29.06.2020 № 351/пр, 29.09.2020 № 557/пр, от 24.12.2020 № 852/пр, от 07.06.2021 №358/пр, от 17.12.2021 №955/пр, от 20.06.2022 №501/пр, от 18.06.2024 №390/пр, составляет 88 008 рублей.

Размер планируемой  стоимости одного квадратного метра  общей площади  жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения  из аварийного  жилищного фонда, а также размер  возмещения за изымаемое жилое помещение  приведен  в постановлении Правительства Владимирской области от 10.12.2024 №754 «О внесении изменений  в постановление  администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235».

Потребность в объеме средств на реализацию программы осуществляется в зависимости от выбранных способов реализации программы, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Органам местного самоуправления рекомендуется установить дифференцированную стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, и размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по тому или иному способу реализации программы.

Фактический размер возмещения стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы

- Контроль за ходом реализации программы и за целевым использованием средств, предоставляемых в виде субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством, департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики  Владимирской  области, Счетной палатой Владимирской области и другими уполномоченными согласно действующему законодательству органами.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы местного самоуправления города Киржач.

Органы местного самоуправления города Киржач  предоставляют отчет о ходе реализации программы и о расходовании средств Фонда, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками и по форме, определенной Порядком составления и представления отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением администрации области.

- Подпрограмма

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Киржач»

(далее - подпрограмма)

- I. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Киржач» |
| --- | --- |
| Руководитель подпрограммы | Администрация города Киржач |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Администрация городаКиржач |
| Цель подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задача подпрограммы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Киржач. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации подпрограммы. 5. Развитие жилищного строительства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы, в том числе: 1 этап - 2019 - 2020 годы; 2 этап - 2020 - 2021 годы; 3 этап - 2021 - 2022 годы; 4 этап - 2022 - 2023 годы; 5 этап - 2023 - 2024 годы; 6 этап - 2024 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы составит – – 595 050 049,36 руб., из них : - 569 690 571,07 руб. по софинансированию - 25 359 478,29 рублей- резерв. Из них по годам: 2019 год – 39 548 620,20 рубля, из них : – 39 113 239,08 рублей по софинансированию – 435 381,12 рублей - резерв; 2020 год – 50 604 710,75 рубля, из них : – 49 622 425,95руб. по софинансированию – 982 284,80 руб. - резерв; 2021 год – 31 029 630,03 руб., из них: – 31 029 630,03 руб. по софинансированию - 0,00 резерв 2022 год - 473 867 088,38 руб. из них: - 449 925 276,01 руб. по софинансированию - 23 941 812,37 руб. - резерв; Источниками финансирования программы являются: средства Фонда – 558 259 280,33 руб., из них по годам: 2019 год – 38 330 974,30 руб.; 2020 год – 48 629 977,42 руб.; 2021 год – 30 409 037,43 руб.; 2022 год – 440 889 291,18 руб.; средства областного бюджета – 8 577 743,91 руб., из них по годам: 2019 год – 586 698,59 руб.; 2020 год – 744 336,40 руб.; 2021 год – 465 444,46 руб.; 2022 год – 6 781 264,46 руб.; средства местного бюджета – 28 213 025,12 руб., из них по годам: 2019 год – 630 947,31 рублей из них: - 195 566, 19 рублей на софинансирование - 435 381,12 рублей – резерв; 2020 год – 1 230 396,93 рублей, из них: - 248 112,13 руб. на софинансирование - 982 284,80 руб. – резерв; 2021 год – 155 148,14 рублей, из них: - 155 148,14 руб. на софинансирование - 0,00 руб. – резерв. 2022 год – 26 196 532,74 руб., из них: - 2 254 720,37 руб. на софинансирование - 23 941 812,37 руб. – резерв |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 645 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Снос и реконструкция 31 многоквартирного дома, признанного аварийным в связи с физическим износом. |
| Контроль за исполнением программы | Осуществляет Глава администрации города Киржач |

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

II. Характеристика проблемы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из  наиболее актуальных  проблем, существующих на территории города Киржач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

- По состоянию на 01.01.2017 года 31 многоквартирный жилой дом, расположенный на территории города Киржач, в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе  их эксплуатации, площадью 11,1 тыс. кв. м.

- III. Механизм реализации и управления Подпрограммой

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках  подпрограммы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов,  а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту собственникам жилых помещений в многоквартирных домах.

Субсидия гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту собственникам жилых помещений в многоквартирных домах предоставляется в порядке согласно приложению № 1 к программе.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей Подпрограммой, может находиться по месту их жительства в границах  города Киржач или с согласия в письменной форме этих граждан в границах Киржачского района, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Киржачского района, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

- IV. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных

и экономических результатов от реализации  Подпрограммы

Основным критерием эффективности реализации Подпрограммы является переселение  642 граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Подпрограммы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в таблице №1, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

План мероприятий, плановые показатели, распределение объемов финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, приведены в таблице №2.  В результате реализации Подпрограммы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен  из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  установленной  для муниципального образования и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках Программы в 2019 - 2024 годах в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 19.12.2018 № 822/пр, от 01.04.2019 № 197/пр, от 21.06.2019 № 353/пр, от 18.09.2019 № 553/пр, от 19.12.2019 № 827/пр, от 13.03.2020 № 122/пр, от 29.06.2020 № 351/пр, 29.09.2020 № 557/пр, от 24.12.2020 № 852/пр, от 07.06.2021 №358/пр, от 17.12.2021 №955/пр, от 20.06.2022 №501/пр, от 18.06.2024 №390/пр, составляет 88 008 рублей.

Размер планируемой  стоимости одного квадратного метра  общей площади  жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения  из аварийного  жилищного фонда, а также размер  возмещения за изымаемое жилое помещение  приведен  в постановлении Правительства Владимирской области от 10.12.2024 №754 «О внесении изменений  в постановление  администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235».

Потребность в объеме средств на реализацию программы осуществляется в зависимости от выбранных способов реализации программы, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Органам местного самоуправления рекомендуется установить дифференцированную стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, и размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по тому или иному способу реализации программы.

Фактический размер возмещения стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации.

VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы

- Контроль за ходом реализации подпрограммы и за целевым использованием средств, предоставляемых в виде субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством, департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской  области, Счетной палатой Владимирской области и другими уполномоченными согласно действующему законодательству органами.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы местного самоуправления города Киржач.

Органы местного самоуправления города Киржач  предоставляют отчет о ходе реализации подпрограммы и о расходовании средств Фонда, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками и по форме, определенной Порядком составления и представления отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением администрации области.

- Подпрограмма

«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан

жилыми помещениями»

(далее - подпрограмма)

- I .Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |
| --- | --- |
| Руководитель подпрограммы | Администрация города Киржач |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Администрация города Киржач |
| Цель подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задача подпрограммы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Киржач. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации подпрограммы. 5. Развитие жилищного строительства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы, в том числе: 1 этап - 2021 год; 2 этап - 2022 год; 3 этап - 2023 год; 4 этап - 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит – – 3077188,00 руб. Из них по годам: 2021 год – 3 077 188,00 руб. Источниками финансирования программы являются: средства областного бюджета – 2369434,76 руб., из них по годам: 2021 год – 2 369 434,76 руб.; средства местного бюджета – 707 753,24 руб., из них по годам: 2021 год – 707 753,24 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 41 гражданина, проживающего в аварийном жилищном фонде. Снос и реконструкция 3 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом. |
| Контроль за исполнением программы | Осуществляет Глава администрации города Киржач |

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

- II. Характеристика проблемы

После 01 января 2012 года 50 многоквартирных домов, расположенные на территории  города Киржач, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений более 16 тыс. кв. метров.

Вместе с тем в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    города Киржач» включен только 31 многоквартирный дом, который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 01 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 11,1 тыс. кв. м.

В подпрограмму вошли 3 многоквартирных дома площадью жилых помещений 1,0 тыс. кв. метров, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2012 года, по состоянию на 1 января 2020 года и не расселяемых в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Киржач».

- III. Механизм реализации и управления подпрограммой

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с подпрограммой, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Киржачского района, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

- IV. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных

и экономических результатов от реализации  Подпрограммы

Основным критерием эффективности реализации Подпрограммы является переселение  41 гражданина из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Подпрограммы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в таблице №3, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

План мероприятий, плановые показатели, распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  в период с 01.01.2017 года до 01.01.2020 года, приведены в таблице №4.  В результате реализации Подпрограммы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, должны быть переселены  в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы   в соответствии  с  приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр составляет 36928,00 рублей.

Планируемый размер выкупной стоимости  одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,   в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Расчет объема финансовых средств необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий  подпрограммы производится в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств   областного бюджета на  обеспечение проживающих  в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями муниципального образования город Киржач, который утверждается постановлением администрации области.

VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы

- Контроль за ходом реализации подпрограммы и за целевым использованием средств, предоставляемых в виде субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством, департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики  Владимирской  области, Счетной палатой Владимирской области и другими уполномоченными согласно действующему законодательству органами.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы местного самоуправления города Киржач.

Органы местного самоуправления города Киржач  предоставляют отчет о ходе реализации подпрограммы и о расходовании средств  областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками и по форме, утвержденными постановлением администрации области.

Таблица №1

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года

| N п/п | Адрес дома |  |  |  |  | Сведения о признании дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей, чел. | Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 01.09.2025 года (кв.м) |  | Дата признания | Номер документа |  |
|  |  |  |  | Общая площадь МКД | Жилых помещений |  |  |  |
|  | Итого по Киржачу: | 287 | 642 | 13972,27 | 11099,48 | x | x | дата |
| 1 | г. Киржач, ул. Коммунальная, д. 1 | 8 | 22 | 584,50 | 276,5 | 19.08.2013 | 566 | 30.06.2024 |
| 2 | г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 6 | 6 | 13 | 266,42 | 190,4 | 19.08.2013 | 568 | 30.06.2024 |
| 3 | г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 73 | 5 | 8 | 179,60 | 179,3 | 17.02.2014 | 86 | 30.06.2024 |
| 4 | г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 94 | 12 | 16 | 809,30 | 418,9 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 5 | г. Киржач, ул. Мичурина, д. 74 | 4 | 5 | 253,00 | 166,3 | 19.08.2013 | 566 | 01.07.2023 |
| 6 | г. Киржач, ул. Морозовская, д. 43 | 7 | 7 | 210,10 | 165,8 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 7 | г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 10 | 6 | 11 | 207,06 | 193,8 | 19.08.2013 | 566 | 30.06.2024 |
| 8 | г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 11 | 7 | 18 | 252,87 | 194,9 | 30.06.2015 | 615 | 30.06.2026 |
| 9 | г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 4 | 7 | 11 | 215,81 | 178,4 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 10 | г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 5 | 9 | 18 | 391,20 | 272,9 | 21.12.2012 | 790 | 31.03.2025 |
| 11 | г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 6 | 8 | 30 | 271,3 | 249,8 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 12 | г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 16 | 8 | 15 | 524,45 | 478,6 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 13 | г. Киржач, ул. Островского, д. 21 | 21 | 48 | 894,6 | 690,66 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 14 | г. Киржач, ул. Островского, д. 23 | 17 | 50 | 906,7 | 723,94 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 15 | г. Киржач, ул. Сосновая, д. 9 | 5 | 10 | 169,89 | 131,0 | 19.08.2013 | 566 | 30.06.2024 |
| 16 | г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 7 | 13 | 18 | 601,91 | 506,18 | 21.12.2012 | 791 | 31.03.2025 |
| 17 | мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 10 | 4 | 10 | 245,20 | 182,85 | 28.07.2015 | 737 | 31.08.2026 |
| 18 | мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 2 | 14 | 30 | 732,70 | 376,3 | 06.08.2014 | 577 | 31.08.2025 |
| 19 | мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 5 | 10 | 19 | 479,14 | 433,70 | 19.03.2015 | 192 | 31.03.2026 |
| 20 | мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 6 | 10 | 19 | 477,60 | 434,90 | 06.08.2014 | 577 | 31.08.2023 |
| 21 | мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 12 | 8 | 23 | 464,70 | 460,40 | 15.04.2016 | 297 | 01.04.2027 |
| 22 | мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 5 | 8 | 20 | 499,70 | 454,70 | 19.08.2013 | 566 | 30.06.2024 |
| 23 | мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 6 | 7 | 22 | 387,40 | 197,2 | 26.05.2015 | 483 | 30.04.2026 |
| 24 | мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 12 | 9 | 24 | 481,91 | 389,3 | 24.09.2014 | 691 | 30.06.2024 |
| 25 | мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 13 | 11 | 21 | 471,60 | 424,80 | 25.02.2015 | 130 | 28.02.2026 |
| 26 | мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 15 | 10 | 24 | 464,31 | 412,00 | 26.05.2015 | 483 | 30.04.2026 |
| 27 | мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 18 | 17 | 26 | 592,55 | 544,25 | 18.09.2015 | 896 | 31.03.2027 |
| 28 | мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 4 | 8 | 27 | 476,40 | 433,20 | 19.08.2013 | 419 | 30.06.2024 |
| 29 | мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 6 | 8 | 25 | 481,60 | 436,20 | 24.09.2014 | 691 | 30.06.2024 |
| 30 | мкр. Красный Октябрь, ул. Фрунзе, д. 3 | 10 | 29 | 496,98 | 450,70 | 12.05.2014 | 330 | 30.06.2024 |
| 31 | мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 16 | 10 | 23 | 481,77 | 451,60 | 10.06.2015 | 526 | 31.05.2026 |

Таблица №2

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года

| Сроки реализации программы | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  | Приобретаемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  | Стоимость приобретаемых жилых помещений |  |  |  |  |
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | примечание |  | Всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | примечание |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | кв.м. | Руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда, в т.ч. | 61 | 29 | 13 | 16 | 1219,36 | 531,2 | 688,11 | 39 113 239,08 | 38 330 974,30 | 586 698,59 | 195 566,19 | По софинансированию | - | - | - | - | - | - |
| МО г. Киржач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 381,12 | резерв | 11,74 | 435 381,12 | - | - | 435 381,12 | За дополнительную площадь |
| ИТОГО по г. Киржач в т.ч. 2019-2020годы 2019 год | 61 | 29 | 13 | 16 | 1219,36 | 531,2 | 688,11 | 39 113 239,08 | 38 330 974,30 | 586 698,59 | 195 566,19 | - | 1 231,1 | 39 548 620,2 | 38 330 974,30 | 586 698,59 | 630 947,31 | - |
|  | 14 | 13 | 13 | - | 531,2 | 531,2 | - | 13 702 713,0 | 13 428 658,74 | 205 540,70 | 68 513,56 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - | - |
|  | 47 | 16 | - | 16 | 688,16 | - | 688,16 | 25 410 526,08 | 24 902 315,56 | 381 157,89 | 127 052,63 |  | 699,9 | 25 845 907,2 из них 7 753 772,16 аванс 30% оплата в 2019г. 18 092 135,04 - оплата в 2020г. | 24 902 315,56 из них - 7 470 694,67- аванс 30% оплата в 2019г. 17 431 620,89- оплата в 2020г. | 381 157,89 из них – 114 347,37- аванс 30% оплата в 2019г. 266 810,52 оплата в 2020 | 562 433,75 из них 168 730,12- аванс 30% оплата в 2019г. 393 703,63- оплата в 2020г. | Приобретение у застройщиков жилых помещений |
| Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда, в т. ч. | 74 | 52 | 49 | 3 | 1785,92 | 1728,52 | 57,4 | 49 622 425,95 | 48 629 977,42 | 744 336,40 | 248 112,13 | По софинансированию |  |  |  |  |  |  |
| МО г. Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 284,80 | резерв | 26,6 | 982 284,80 |  |  | 982 284,80 | За дополнительную площадь |
| ИТОГО по г. Киржач в т.ч. 2020-2021годы 2020 год 2020 год 2021 год | 74 | 52 | 49 | 3 | 1785,92 | 1728,52 | 57,4 | 49 622 425,95 | 48 629 977,42 | 744 336,40 | 248 112,13 | - | 1812,52 | 50 604 710,75 | 48 629 977,42 | 744 336,40 | 1 230 396,93 | - |
|  | 9 | 3 | - | 3 | 57,4 | - | 57,4 | 2 119 667,20 | 2 077 273,86 | 31 795,00 | 10 598,34 | - | 84,00 | 3 101 952,00 | 2 077 273,86 | 31 795,00 | 992 883,14 | Приобретение у застройщиков жилых помещений |
|  | 37 | 32 | 32 | - | 1132,42 | 1132,42 | - | 28 832 810,53 | 28 256 154,29 | 432 492,18 | 144 164,06 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - | - |
|  | 28 | 17 | 17 | - | 596,10 | 596,10 | - | 18 669 948,22 | 18 296 549,27 | 280 049,22 | 93349,73 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда, в т. ч. | 52 | 20 | 20 |  | 827,71 | 827,71 | - | 31 029 630,03 | 30 409 037,43 | 465 444,46 | 155 148,14 | По софинансированию |  |  |  |  |  |  |
| МО г. Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по г. Киржач 2021-2022годы 2021 год 2022 год | 52 | 20 | 20 |  | 827,71 | 827,71 | - | 31 029 630,03 | 30 409 037,43 | 465 444,46 | 155 148,14 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 22 | 10 | 10 | - | 415,9 | 415,9 | - | 13 445 511,03 | 13 176 600,81 | 201 682,66 | 67 227,56 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 10 | 10 | - | 411,81 | 411,81 | - | 17 584 119,00 | 17 232 436,62 | 263 761,80 | 87 920,58 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда, в . т.ч. | 455 | 186 | 120 | 66 | 7266,49 | 4748,37 | 2518,12 | 473 867 088,38 | 440 889 291,18 | 6 781 264,46 | 2 254 720,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| МО г. Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 941 812, 37 | резерв |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по г. Киржач в т.ч. 2022-2024годы | 296 | 90 | 24 | 66 | 3545,92 | 1027,8 | 2518,12 | 258 470 207,21 | 230 346 085,80 | 3 525 705,42 | 1 175 235,12 | По софинансированию | 3834,08 | 258 470 207,21 | 230 346 085,80 | 3 525705,42 | 1 175 235,12 | Приобретение у застройщиков жилых помещений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резерв | 288,16 | 23 423 180,87 |  |  | 23 423 180,87 | За дополнительную площадь |
|  | 159 | 96 | 96 | - | 3720,57 | 3720,57 | - | 215 396 881,17 | 210 543 205,38 | 3 255 559,04 | 1 079 485,25 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резерв |  | 518 631,50 |  |  | 518 631,50 | Доплата за разницу выкупной стоимости оценки |

Таблица №3

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2020 года

| N п/п | Адрес дома |  |  |  |  | Сведения о признании дома аварийным |  | Срок расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей, чел. | Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению (кв.м) |  | Дата признания | Номер документа |  |
|  |  |  |  | Общая площадь МКД | Жилых помещений |  |  |  |
|  | Итого по Киржачу: | 20 | 41 | 1115,9 | 1001,3 | x | x | дата |
| 1 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1 | 7 | 15 | 312,8 | 273,3 | 20.02.2019 | 136 | 2024 |
| 2 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 6 | 5 | 10 | 309,4 | 274,3 | 28.05.2019 | 513 | 2024 |
| 3 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 14 | 8 | 16 | 493,7 | 453,7 | 02.12.2019 | 1255 | 2024 |

Таблица №4

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию Подпрограммы по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2020 года

| Сроки реализации программы | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Приобретаемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Стоимость приобретаемых жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | примечание |  | Всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской | за счет средств местного бюджета | примечание |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. |  | руб. | руб. | кв.м. | Руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой областного бюджета | 6 | 3 | 3 | - | 114,56 | 114,56 | - | 3 077 188,00 | 2 369 434,76 | 707 753,24 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений по ст.32 ЖК РФ | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение  № 1

к муниципальной адресной программе

«Обеспечение устойчивого  сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда города Киржач»

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ

РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ СОБСТВЕННИКАМ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Правила предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту (далее - Правила) определяют порядок и условия предоставления субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области" (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) жилого помещения, соответствующего требованиям, установленным законодательством и Правилами (далее - субсидия на приобретение жилого помещения);

б) возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным на цели приобретения (строительства) жилого помещения, за исключением уплаты неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий кредитного договора (далее - субсидия на уплату процентов).

3. Субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);

б) оплаты разницы между стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по договору мены, если приобретаемым имуществом является жилое помещение;

в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение, в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу;

г) для оплаты цены договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение;

д) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

е) для уплаты первоначального взноса при заключении договора на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного кредита, на приобретение (строительство) жилого помещения.

Указанные случаи распространяются на приобретение жилых помещений в общую долевую, совместную собственность, участником которой является получатель субсидии.

Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

4.1. На дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в его собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

4.2. На дату подачи заявления о предоставлении субсидии у гражданина - собственника изымаемого жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в том числе участника долевой собственности или совместной собственности (далее - собственник), отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и находящиеся в его собственности или собственности постоянно проживающих совместно с ним в изымаемом жилом помещении членов его семьи (далее - члены семьи собственника), занимаемые им на условиях социального найма или на праве членства в жилищно-строительном, жилищном кооперативе.

4.3. Доход собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном Законом Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания  их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта.

Максимальный размер дохода собственника и членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления в порядке, установленном Законом Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания  их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», и не может превышать размер, позволяющий такому собственнику и членам его семьи приобрести (построить) жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита на приобретение (строительство) жилого помещения на территории  муниципального образования город Киржач.

5. Субсидия не предоставляется гражданам, которые после 28 декабря 2019 года приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания такого дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло после 28 декабря 2019 года в порядке наследования.

6. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных Правилами, осуществляется в отношении только одного жилого помещения.

7. Размер субсидии на приобретение жилого помещения определяется по формуле:

С = (Д x S x Ц - В) x К,

где

С - размер субсидии;

Д - доля в праве собственности на жилое помещение;

S - общая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности и расположенного в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен многоквартирный дом, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, на I квартал года, в котором принимается решение о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения;

В - размер возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

К - коэффициент размера дохода, который рассчитывается по формуле:

1 - (Д / Дмакс), где:

Д - размер дохода собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества;

Дмакс - максимальный размер дохода и стоимости подлежащего налогообложению имущества, определенный в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.3 пункта 4 Правил.

В случае если жилое помещение в совместной собственности, то доля в праве общей собственности считается равной 1.

8. Субсидия на уплату процентов предоставляется в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1-й день календарного месяца, за который производится возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов.

Субсидия на уплату процентов предоставляется в целях возмещения расходов (части расходов) на уплату процентов, начисленных за фактическое время пользования кредитными средствами за период, начинающийся не ранее даты принятия решения о предоставлении субсидии и заканчивающийся не позднее 31 декабря 2025 года.

9. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать следующим требованиям:

находится в доме, введенном в эксплуатацию не более чем за десять лет до года предоставления субсидии;

в отношении жилого помещения отсутствует сохраняющее силу решение о признании его непригодным для проживания граждан, и в отношении многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, отсутствует сохраняющее силу решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше общей площади ранее занимаемого жилого помещения более чем на 20 процентов;

является благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого планируется приобрести жилое помещение.

Соответствие жилого помещения данным требованиям устанавливается посредством включения соответствующей информации в заключаемый собственником в соответствии с пунктом 3 Правил договор.

10. Субсидия предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за счет средств местного бюджета, полученных за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области".

11. Собственники подают письменные заявления о предоставлении субсидии (далее - заявление).

12. Заявление подается по месту жительства гражданина в орган (структурное подразделение органа), уполномоченный органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - уполномоченный орган), с приложением следующих документов и сведений:

а) копии паспорта собственника;

б) копии документа, удостоверяющего личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), нотариально заверенной копии доверенности представителя;

в) сведений о членах семьи собственника, имеющих регистрацию по месту проживания в изымаемом жилом помещении, полученных на основании декларирования заявителем данных сведений;

г) копий паспортов граждан Российской Федерации, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, либо свидетельств о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;

д) копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении изымаемого жилого помещения, копии свидетельства о праве на наследство (в случае необходимости), и иных документов, подтверждающих соответствие собственника условиям пунктов 4 и 5 Правил;

е) соглашения об изъятии жилого помещения в признанном аварийным многоквартирном доме, содержащего сведения о размере возмещения за изымаемое жилое помещение.

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками уполномоченного органа.

В заявлении должно быть изложено согласие собственника на проверку представленных им сведений уполномоченным органом.

Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.

Заявление может быть подано собственником лично или в электронной форме (при наличии у уполномоченного органа возможности принять заявления в электронной форме). Документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта и содержащиеся в государственных, муниципальных реестрах, в случае их непредставления заявителем могут быть получены уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия.

13. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней осуществляет рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, оформляемое в письменном виде. В случае отказа в предоставлении субсидии в решении указываются причины отказа.

14. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление о принятом решении.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 Правил;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Правил и не содержащихся в государственных, муниципальных реестрах;

в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 12 Правил.

16. Собственник вправе повторно подать заявление в уполномоченный орган после устранения причин отказа. Порядок рассмотрения повторных заявлений аналогичен порядку рассмотрения заявлений, поданных впервые.

17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии оформляет и заключает с собственником соглашение о предоставлении субсидии.

18. Собственник в течение 6 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии самостоятельно осуществляет поиск жилого помещения для целей его приобретения и заключает один из договоров, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 3 Правил, или в случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 3, кредитный договор на приобретение (строительство) жилого помещения, с указанием в качестве одного из способов оплаты цены договора перечисление субсидии.

В целях получения субсидии на уплату процентов собственник помимо договора, указанного в пункте 3 Правил, заключает кредитный договор в целях приобретения или строительства жилого помещения.

В случае пропуска по уважительной причине срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, этот срок подлежит продлению уполномоченным органом при предъявлении документов, подтверждающих уважительность причин пропуска срока.

19. В целях перечисления субсидии на приобретение жилого помещения собственник представляет в уполномоченный орган следующие документы:

а) копию договора, указанного в пункте 3 Правил, содержащего сведения о соответствии приобретаемого жилого помещения требованиям, предусмотренным пунктом 9 Правил;

б) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении приобретенного жилого помещения;

в) копию документа, подтверждающего внесение гражданином собственных средств на счет, указанный в договоре (в случае необходимости внесения таких средств).

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками уполномоченного органа.

20. В целях перечисления субсидии на уплату процентов собственник дополнительно к документам, указанным в пункте 19 Правил, представляет в уполномоченный орган:

а) копию кредитного договора на приобретение (строительство) жилого помещения с графиком погашения кредита и процентов по нему, заверенные кредитной организацией, или кредитного договора, заключенного с целью погашения указанного кредита (перекредитования);

б) копию документа, подтверждающего уровень дохода, представленного в кредитную организацию в целях получения кредита, заверенную такой кредитной организацией - представляется при первичной подаче документов на перечисление субсидии;

в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих оплату начисленных процентов за пользование кредитом - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование кредитом;

г) справку кредитной организации о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы долга, с приложением реестра платежных документов за расчетный период, заверенного кредитной организацией - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование кредитом.

21. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на приобретение жилого помещения безналичным путем на счет в соответствии с договором, указанным в подпунктах "а" - "д" пункта 3 Правил, или в случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 3, на счет, предусмотренный кредитным договором для целей перечисления процентов по кредиту, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявителем в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 19 Правил.

22. В случае если это предусмотрено соглашением с собственником, одновременно с перечислением субсидии осуществляется перечисление возмещения за изымаемое жилое помещение.

23. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на уплату процентов безналичным путем на счет, указанный заявителем, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пунктах 19 и 20 Правил.