**АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ**

**Приложение**

к постановлению главы

администрации города Киржач

от 30.12.2019 № 1366

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории города Киржач»

(далее Программа)

с изменениями от 20.10.2020 г. № 734, от 12.04.2021 г. № 223, от 30.07.2021 № 573, от 14.09.2021 г. №702, от 28.10.2021 г. №861, от 30.12.2021г. № 1069, от 08.07.2022 г. № 715, от 16.09.2022 г. № 993, от 21.11.2022 г. № 1286, от 16.03.2023г. № 305, от 29.09.2023г . № 996, от 26.02.2024 № 166, от 05.09.2024 2024 № 817, от 20.12.2024 №1278

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории города Киржач » | |
| Координатор | Заместитель главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения | |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Киржач | |
| Соисполнители | Отдел архитектуры администрации города Киржач | |
| Участники | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-­строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов и другие заинтересованные лица. | |
| Цель  Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории города Киржач;   * Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Киржач; * повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Киржач; * повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, площадей) города Киржач. | |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан;  Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. | |
| Срок реализации программы | 2018-2030 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы1 | Потребность в финансировании составляет – **226928,2 тыс. руб.**  Источниками финансирования программы являются:  - средства федерального бюджета – ***202683,3 тыс. руб****.* в т.ч. (тыс.руб.):  **2018 г. – 12 415,3**  **2019 г. - 11 228,9**  **2020 г. – 14 204,8**  **2021 г. – 13 474,6**  **2022 г. – 13 795,4**  **2023 г. – 98795,5**  **2024 г. – 15 855,1**  **2025 г. – 15 328,3**  **2026-2030гг – 0,0**  - средства областного бюджета – ***7 586,4 тыс. руб***., в т.ч. (тыс.руб.):  **2018 г. – 1 534,4**  **2019 г. - 229,2**  **2020 г. – 1 342,5**  **2021 г. – 275,0**  **2022 г. – 2 321,9**  **2023 г. – 1247,0**  **2024 г. – 323,6**  **2025 г. – 312,8**  **2026-2030 гг– 0,0**  - средства местного бюджета – ***17 705,0 тыс. руб.***, в т.ч.:  **2018 г. – 2 562,0**  **2019 г. - 2022,0**  Справочно: в т.ч. дополнительно на 2019 г. – 1 026,97 тыс.руб.  **2020 г. - 818,3**  **2021 г. – 723,8**  **2022 г. – 1 112,8**  **2023 г. – 791,7**  **2024 г. – 851,5**  **2025 г. – 823,3**  **2026-2030гг – 0,0** | |
|  | | **Расходы, дополнительно предусмотренные на благоустройство** наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования за счет средств местного бюджета – 10 000 руб.,  в т.ч.  2021 год - 2 000,0  2022 год - 2 000,0  2023 год - 2 000,0  2024 год - 0000,0  2025 год - 2 000,0  2026-2030гг – 0,0  **- средства собственников помещений в МКД** - ***7303,6 тыс. руб***. в т.ч.:  **2018 г. – 1 221,0**  **2019 г. - 644,7**  **2020 г. – 614,5**  **2021 г. – 804,7**  **2022 г. – 762,7**  **2023 г. – 765,0**  **2024 г. – 961,0**  **2025 г. – 765,0**  **2026-2030гг – 0,0**   * **Из объема бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы:**  1. *на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов -*   **62657,1 тыс. руб.**, в том числе по источникам финансирования:  - средства федерального бюджета - ***49 940,7******тыс. руб***. в т.ч.  **2018 г. – 8 276,9**  **2019 г. - 4 737,3**  **2020 г. – 4 732,5**  **2021 г. – 6 742,9**  **2022 г. – 5 166,7**  **2023 г. – 3 638,7**  **2024 г. – 8052,1**  **2025 г. – 8 593,6**  **- средства областного бюджета** – **3 804,1 тыс. руб**., в т.ч.:  **2018 г. - 1 023,0**  **2019 г. - 96,7**  **2020 г. – 96,6**  **2021 г. – 137,6**  **2022 г. – 1 070,8**  **2023 г. – 1 039,7**  **2024 г. – 164,3**  **2025 г. – 175,4**  **2026-2030гг- 0,0**  **- средства местного бюджета –  *3 325,6 тыс. руб,*** в т.ч.:  **2018 г. – 397,6**  **2019 г. - 843,2**  Справочно: дополнительно на 2019 г. – 148,49 тыс.руб.  **2020 г. – 254,2**  **2021 г. – 362,1**  **2022 г. – 328,3**  **2023 г. – 246,2**  **2024 г. – 432,4**  **2025 г. – 461,6**  **2026-2030гг – 0,0** | |
|  | | средства собственников помещений в МКД  ***6 538,6 тыс. руб***. в т.ч.:  **2018 г. – 1 221,0**  **2019 г. - 644,7**  Справочно: в т.ч.дополнительно на 2019 г. – 34,7 тыс.руб.  **2020 г. – 614,5**  **2021 г. – 804,7**  **2022 г. – 762,7**  **2023 г. – 765,0**  **2024 г. – 961,0**  **2025 г. – 765,0**  **2026-2030гг – 0,0**     1. *На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования*   **- 165261,8 тыс. руб.,** в том числе по источникам финансирования:  Из них:  - средства федерального бюджета – **145157,11 тыс. руб**., в т.ч. (тыс.руб.):  **2018 г. – 4 138,4**  **2019 г. - 6 491,6**  **2020 г. – 9 472,3**  **2021 г. – 6731,7**  **2022 г. – 8 628,7**  **2023 г. – 95156,8**  **2024 г. – 7 802,9**  **2025 г. – 6 734,7**  **2026-2030гг-0,0**  - средства областного бюджета – ***3 782,3 тыс. руб,*** в т.ч. (тыс.руб.):  **2018 г. – 511,5**  **2019 г. - 132,5**  **2020 г. – 1245,9**  **2021 г. – 137,4**  **2022 г. – 1251,1**  **2023 г. – 207,3**  **2024 г. – 159,2**  **2025 г. – 137,4**  **2026-2030гг – 0,0**  - средства местного бюджета – ***16 322,4 тыс. руб,*** в т.ч. (тыс.руб.):  **2018 г. – 2 164,4**  **2019 г. - 1 178,8**  Справочно: дополнительно на 2019 г. – 878,48 тыс.руб.  **2020 г. – 564,1**  **2021 г. – 361,7**  **2022 г. – 784,5**  **2023 г. – 545,5**  **2024 г. – 419,1**  **2025 г. – 361,7**  **2026-2030гг – 0,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | | **Расходы, дополнительно предусмотренные на благоустройство** наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования за счет средств местного бюджета – 8 000 руб.,  в т.ч.  2021 год - 2 000,0  2022 год - 2 000,0  2023 год - 2 000,0  2024 год - 0 000,0  2025 год - 2 000,0  2026-2030гг – 0,0  Реализация мероприятий программы к концу 2030 года позволит достигнуть следующих результатов:   * увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций на 32 проекта.   увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий на 9 %;   * увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объекта; * увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов. | |

1 Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные лица для контактов | Зав. отделом ЖКХ администрация города Киржач: Шипина Любовь Владимировна, тел.:8 49 237 6-04-14, |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем.**

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. В настоящее время территория муниципального образования город Киржач благоустроена не более чем на 25 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203.

С точки зрения географического распределения общественных территорий и специально оборудованных функциональных площадок существует большая проблема с равномерностью их распределения по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Основными недостатками в сфере благоустройства мест общего пользования является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Киржач полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Киржач расположено 357 многоквартирных дома, к которым прилегают дворовые территории с общей площадью 1 362,9 тыс.кв.м. Из них благоустроенных дворовых территорий 25, что составляет 7 % от общего количества дворовых территорий города. Требуется ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, внутридомовых (внутриквартальных) проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 85% придомовых территорий имеет высокий физический износ или зачастую вовсе отсутствует.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Киржач, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства - серьезная задача на пути изменения облика города Киржач.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Благоустройство территории - комплекс проводимых работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

**2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Киржач Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Киржач Владимирской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству на территории города Киржач Владимирской области.

Муниципальная программа предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий города Киржач территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и т.д.), созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Киржач.

Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь следующих результатов:

- увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций на 32 проектов;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий на 9 %;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектов;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 9 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 35 %.

**3. Сроки (этапы) и механизм реализации**

Срок реализации программы - 2018-2030 годы, с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации по мере необходимости.

**4. Основные мероприятия**

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

1 Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Благоустройство территории города Киржач» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в Программе, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

- обязательное трудовое участие;

- обязательное финансовое участие в размере не менее 10 % от стоимости работ на минимальный перечень работ;

2*.* Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение экспертизы проектов и строительного контроля над проведением работ.

**Минимальный перечень работ** по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест. При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств государственной программы, должны обеспечить финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных данной государственной программой для минимального перечня работ по благоустройству. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и устанавливается нормативным правовым актом муниципального образования получателя субсидии.

**Дополнительный перечень** видов работ государственной программой не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству подлежать только те дворовые территории, которые являются нуждающимися в благоустройстве из минимального перечня работ.

Адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, изложены в приложении № 1 к программе.

Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, изложены в приложении № 2 к программе.

Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, определяется в результате разработки проектно-сметной документации.

Право муниципального образования:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

*В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий включаются дворовые территории, которые образованы несколькими многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).*

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, изложен в приложении № 2/1 к программе.

**Мероприятия по инвентаризации** уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны проводиться с учетом следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков должно быть заключено соглашение об их благоустройстве не позднее 2030года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной стоимости.

Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении № 3.

*Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования* города включает:

1. устройство тротуаров;

2. установка детской и (или) спортивной площадок;

3. установка урн;

4. установка скамеек;

5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;

6. снос сухих и аварийных деревьев;

7. организация автомобильной стоянки;

8. обеспечение освещения;

9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

10. проведение строительного контроля над проведением работ;

11. перенос (замена) инженерных коммуникаций;

11. другие виды работ.

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Киржач, согласно приложению №4 к программе;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Благоустройство территории города Киржач», согласно приложению №2 к постановлению;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программы «Благоустройство территории города Киржач », согласно приложению №5 к программе;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территории города Киржач».

**5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, предприятиями всех форм собственности, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно - строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - **о**бщественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной комиссии, утвержденным Постановлением администрации города Киржач от 21.10.2021 г. № 833.

Для взаимодействия с населением:

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;

- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**6. Ресурсное обеспечение.**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета города Киржач, софинансирование собственников по решению общего собрания МКД.

За счет средств вышеуказанных бюджетов финансируются мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным постановлением главы администрации города Киржач.

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству общественных и дворовых территорий при условии, если общественная, дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, общественных территорий софинансируются из бюджета муниципального образования города Киржач.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, **за исключением:**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F7D768C822B446C549E7BEE2C93B3B3A458AD99EFBBB1874A049713EE37639A5109F29E4E8D9E7C507C292DFC99EAAC20F519D3171E90CCq3d7L) Правительства РФ от 29.12.2020 № 2341)

* случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
* случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
* случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии (пп. "л" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F7D768C822B446C549E7BEE2C93B3B3A45CA79BE7BFB1874A049713EE37639A5109F29E4E8D9E7C5B7C292DFC99EAAC20F519D3171E90CCq3d7L) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1546).

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет ***226928,2 тыс. руб***., в том числе:

- средства федерального бюджета – 202683,3 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 7586,4 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 17705,0 тыс.руб.;

- средства собственников помещений в МКД – 7303,6 тыс. руб.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – ***62657,1*** ***тыс. руб***., в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 49940,7 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 3804,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3325,6 тыс. руб.

- средства собственников помещений в МКД – 6538,6 тыс. руб.

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города ***– 165261,8 тыс. руб.,*** в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 145157,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 3782,3 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 16 322,4 тыс. руб.

Объем финансирования **является ориентировочным** и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.


Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового участия.

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Киржач, изложенных в Приложении № 4 к программе.

**7. Порядок и методика оценки эффективности программы**

Эффективность использования денежных средств в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:



где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Хф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Хi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

**8. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
* управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Киржач и отдела архитектуры администрации города Киржач, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности управления.

Мерами по предотвращению *управленческих рисков* являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составления и исполнения планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**9. Конечные результаты и оценка эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим результатам:

- увеличение привлекательности города для инвесторов;

- снижение социальной напряженности;

- увеличение культурного уровня населения.

Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет способствовать достижению таких стратегических задач, как рост численности населения и инвестиционной привлекательности территории, что будет способствовать экономическому развитию территории.

Приложение № 1

к Программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Киржач, благоустройство которых реализуется в рамках

муниципальной Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории города Киржач |  |
| *2018* | | *2019* | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025-2030* |
| 1 | ул.Гайдара, д.30 | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Чайкиной, д.4 а |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Больничный проезд, д.11 |  | | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Свобода, д.115, ул.Больничный проезд д.9 А | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | м-н Красный Октябрь  ул.Октябрьская д.15 |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Чехова д. 1,д.3, | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | кв-л Прибрежный д. 1, |  | | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | кв-л Прибрежный д.2, |  | | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Свобода д.18 | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | м-н Красный Октябрь ул.Калинина,62 |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 11 | м-н Красный Октябрь ул.Пушкина д.27 А, | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Серегина, д.11, ул. Гагарина, д.24 | 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Текстильщиков, д. 16 |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Морозовская, д.99 А |  | | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул.Пугачева, д.14, ул.Свобода, д.5 (общий двор) |  | |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 16 | ул.Свобода , дом 14, 16 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.40 лет Октября, д.28, ул.Дзержинского, д.3 (общий двор) |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Ленинградская, д.1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19 | ул.Гайдара, д.35 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул.40 лет Октября, д.38 |  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 21 | ул.40 лет Октября. д.40 |  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 22 | ул.40 лет Октября, д.36 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул.Десантников, д.9 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул.40 лет Октября, д.13, д.15 (общий двор) |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул.Добровольского, д.20, д.21 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.Совхозная, д.2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Заводская, д.2, д.4, д.6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул.50 лет Октября, д.9, д.10 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул.Владимирская, д.29, д.31, д.33 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул.Приозерная,  д.1 а, д. 1 в |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул.Приозерная, д.2 а. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул.Гайдара, д.15 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. 40 лет Октября, д.6, д.8, д.10,д.12 (общий двор) |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Денисенко, д.13, д.15, д.17 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул.Первомайская, д.24 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул.Свобода, д.120 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Томаровича, д.9 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | мкр.Красный  Октябрь, ул.Калинина, д.64  мкр.Красный  Октябрь,ул.Свердлова, дом 12 |  | |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
|  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 39 | ул.Десантников, д.11 |  | |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 40 | мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.66 |  | |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 41 | м-н Красный Октябрь  ул. кв-л Солнечный, д. 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.10, 8а |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул.40 лет Победы, д.2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул.Морозовская, д.124,  д. 126 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул.Свобода, д.113 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | м-н Красный Октябрь  ул.Октябрьская д.15 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул.Островского д.18 |  | |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 48 | ул.Островского д.19 |  | |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 49 | м-н Красный Октябрь  ул.Октябрьская д.11, д.11А, |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | м-н Красный Октябрь ул.Пушкина д.30 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | м-н Красный Октябрь ул.Свердлова д. 9 |  | |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 52 | м-н Красный Октябрь  ул. кв-л Солнечный, д.6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | м-н Красный Октябрь ул.кв-л Солнечный, д.7, 7а |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | м-н Красный Октябрь ул.Комсомольская, д.56, д.54 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул.Владимирская, д. 35 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул.Павловского. д.26 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул.Павловского, д. 32, |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул.Пугачева,д.2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | м-н Красный Октябрь ул. Метленкова, д.1, д.1 а. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | м-н Красный Октябрь  ул.Октябрьская д.13, |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул.Пугачева, дом 6 |  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 62 | ул.Павловского, д.34, д.36 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.66 А |  | |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 64 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 7 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 8 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | мкр.Красный Октябрь,.Южный квартал, дом 9 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | м-н Красный Октябрь ул.кв-л Солнечный, д.8, д.8а |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | м-н Красный Октябрь ул.кв-л Солнечный, д.2, д.4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | м-н Красный Октябрь ул.кв-л Солнечный, д.3, д. 5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул.40 лет Октября, д.26 |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 76 | ул.Морозовская, д. 120 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | кв-л Прибрежный д.3, |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул.Совхозная, д.4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул.Совхозная, д.5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Томаровича, д.5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | кв-л Прибрежный д. 4 |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 82 | ул. Больничный проезд, д.4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Привокзальная, д.3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Денисенко, д. 15 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. М.Расковой, д. 17 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Привокзальная, д.9 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул.Совхозная, д.1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул.Магистральная, д.2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул.Станционная, д.65 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул.Гайдара, д.35 |  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 91 | ул.Чехова, д.4 |  | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 92 | мкр. Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.4 |  | |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 93 | мкр. Красный Октябрь, ул.Пушкина д.5 |  | |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 94 | ул.40 лет Октября, д.7 |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 95 | ул.40 лет Октября, 26 А |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 96 | кв-л Прибрежный, д.9 |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 97 | ул. Павловского, д.36 |  | |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 98 | ул.Текстильщиков д.9 |  | |  |  |  |  |  | 2024 |  |

Приложение № 2

к Программе

Адресный перечень территорий общего пользования в городе Киржач,

благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название общественной территории | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| парк им.В.М.Халилова (набережная р.Киржач) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк им.36-й гвардейской дивизии |  | благоустройство | благо  устройство |  |  |  |  |  |
| Сквер им.Ленина, ул.Первомайская, 1Л, мкр.Красный Октябрь |  |  |  | благоустройство |  |  |  |  |
| Площадь «Труда», мкр. Красный Октябрь, ул. 1-й проезд,6,  г. Киржач |  |  | благоустройство |  |  |  |  |  |
| Парк ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат) | благоустройство | благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| Сквер им.В.И.Ленина |  |  |  |  | благоустройство |  |  |  |
| Площадь «Советская», центральная площадь города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, примыкающая к Вечному огню, ул.40 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детская площадка, расположенная по адресу: ул.Приозерная, у дома 2А. |  |  |  |  |  | благоустройство |  |  |
| Детская площадка, расположенная по адресу: г.Киржач ул.Проезд Строителей, 12А. |  |  |  |  |  |  | благоустройство |  |

Приложение № 2/1

к Программе

Адресный перечень общественных территорий (территорий общего пользования) победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории | Наименование  Объекта | Собственник (пользователь) недвижимого имущества, земельного участка (ИП, юридическое лицо) |
| 1 | город Киржач | Проект «Площадь купцов Соловьевых»  (в границах улицы Дзержинского  дома 1,1 с,2,4  ул. Прибрежный квартал д. 2, ул. 40 лет Октября д.7 г.Киржач) | Благоустройство общественной территории: проект «Площадь купцов Соловьевых».  Срок реализации 2023 год. | Администрация города Киржач  ОАО «Киржачская типография» |

Приложение № 2/2

к Программе

На благоустройство мест общего пользования собственниками помещений (земель) предусмотрено благоустройство:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта недвижимого имущества с указанием вида (офисные здания, магазины, склады и т.п.) | Адрес земельного участка | Собственник (пользователь) недвижимого имущества, земельного участка (ИП, юридическое лицо) |
| 2 | город Киржач | благоустройство территории по адресу ул. Гагарина, дом 18,  дом 20. | г. Киржач, ул. Гагарина, дом 18,  дом 20. | ОАО «Киржачская типография» |

Программа предусматривает голосование по выбору общественных территорий для их благоустройства проводить, в том числе, и посредством сети «Интернет на единой общероссийской федеральной платформе по формированию комфортной среды **za.gorodsreda.ru.** за те объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в обновлении.

Приложение № 3

к Программе

**Примерные элементы детского игрового оборудования, которые в процессе благоустройство могут видоизменяться и дополняться.**

Элементы оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Изображение | Техническое описание |
| 1 | Балансир К-20 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg | Длина-2460, ширина 800, высота 725 |
| 2 | Песочница с крышкой (раскладушка) | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpeg | Длина-1500, ширина 1500,  высота 300 |
| 3 | Качели на жесткой подвеске К-2 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg | Длина-3000, ширина 2200,  высота 2540 |
| 4 | -Карусель К-5 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.jpeg | Длина-1470, ширина 1470,  высота 710 |
| 5 | Горка Г-2 (с) | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image4.jpeg | Длина-3960, ширина 640, высота 2010  h-горки 1260 |
| 6 | Пружинка МК-21 «Мотоцикл» (различные варианты) | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image5.jpeg | Длина-650, ширина 370, высота 900 |
| 7 | Комплекс «Воркаут» ВР-14 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image6.jpeg | Длина-5500, ширина 4410,  высота 2600 |
| 8 | Гимнастический комплекс ВР-23 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image7.jpeg | Длина-5500, ширина 3340,  высота 2600 |
| 9 | Рукоход Т-99 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image8.jpeg | Длина-2690, ширина 850,  высота 2475 |
| 10 | Спортивный комплекс Т-96 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image9.jpeg | Длина-3330, ширина 1650,  высота 2000 |
| 11 | Спортивный комплекс ТМ-93 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image10.jpeg | Длина-3563, ширина 1860,  высота 1770 |
| 12 | Скамейка С-52/1 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpeg | Длина-1460, ширина 595,  высота 800 |
| 13 | Лавка С/-3/1 | image11 | Длина-1460, ширина 400,  высота 450 |
| 14 | Ограждение О-311е | image12 | Длина-2000,  высота 6000 |
| 15 | Урна У-3 | C:\Users\PRO\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg | Длина-450, ширина 337,  высота 930 |

Приложение № 4

к Программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий города Киржач

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Киржач, механизм контроля над их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий города Киржач;

б) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Киржач за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующих видов работ;

в) общественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Киржач для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2.Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ.

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным перечнем, предоставляются в администрацию города Киржач (далее - Администрация).

2.5. Финансовые документы предоставляются в администрацию города Киржач (далее Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на лицевой счет администрации, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет Администрации в соответствии с настоящим Порядком.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.6. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству в рамках дополнительного перечня.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости работ по дополнительному перечню работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Киржач с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.5. Управление городского хозяйства администрации города Киржач осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн - проектом благоустройства каждой дворовой территории, принятым общественной муниципальной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.7. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.8. Контроль над целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Администрации в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 5

к Программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу «Благоустройство территории города Киржач».

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается специалистами управляющих компаний, сторонними специализированными организациями, отделом архитектуры администрации города Киржач на основании схемы благоустройства дворовой территории и протокола голосования собственников, являющихся неотеъемлемыми элементами заявки на участие в Программе.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект и предоставить в администрацию города Киржач согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрации города Киржач передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 6

к Программе

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  аналитической  программной  классификации | | №  п/  п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения |  |  |
| 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
|  |  |
| МП | Пп |  | прогноз | | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| XX | - |  |  | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан (собственников МКД), заинтересованных организаций | ед. | 6 | 4 | | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан (собственников МКД), заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий | проценты | 19,6 | 15,2 | | 17,9 | 21,4 | 21,5 | 19 | 16 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 11,0 | 15,2 | 19,6 | 17,9 | 21,4 | 21,5 | 22,5 | 21,5 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель |  |  |
| №п/п | **ВСЕГО:** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2018- 2025  программа  основное  мероприятие | Благоустройство территории города Киржач (местный бюджет) | Всего | **141928,2** | **17 732,7** | 14124,8 | 16 980,1 | 17 278,1 | 19 992,8 | 103 599,2 | 17 991,1 | 19 229,4 |
| 1 | Администрация города Киржач | 17 705,4 | 2 562,0 | 2022,0 | 818,3 | 2723,8 | 3112,8 | 2791,7 | 851,5 | 2823,3 |
| 2 | Мероприятие1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (**местный бюджет)** | Всего | 62 657,1 | 10 918,5 | 6321,9 | 5697,8 | 8047,3 | 7 328,5 | 5698,6 | 8648,9 | 9995,6 |
|  | Администрация города Киржач | 3 325,6 | 397,6 | 843,2 | 254,2 | 362,1 | 328,3 | 246,2 | 432,44 | 461,6 |
| 3 | Мероприятие 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых выполнение работ | Администрация города Киржач | 6 538,6 | 1 221 | 644,7 | 614,5 | 804,7 | 762,7 | 765,0 | 961,0 | 765,0 |
| 4 | Мероприятие 1 | Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города ВСЕГО: | Администрация города Киржач | 78 319,2 | 6 814,3 | 7802,9 | 11282,3 | 9230,8 | 12664,3 | 97909,6 | 8381,2 | 9233,8 |
| 5 | Мероприятие 2 | Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (местный бюджет) | Администрация города Киржач | 14 379,8 | 2 164,4 | 1178,8 | 564,1 | 2361,7 | 2784,5 | 2545,5 | 419,1 | 2361,7 |

**Форма 3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |  |
| № п/п | **Итого** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
|  |  |  |  |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории  города Киржач» | 1 | Всего | **141928,2** | 17 732,7 | 14124,8 | 16980,1 | 17278,1 | 19 992,8 | 103 599,2 | 17 991,1 | 19229,4 |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | средства бюджета города Киржач | **17705,0** | 2 562,0 | 2022,0 | 818,3 | 2723,8 | 3112,8 | 2791,7 | 851,5 | 2823,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | субсидии из областного бюджета | **7586,4** | 1 534,4 | 229,2 | 1342,5 | 275,0 | 2321,9 | 1247,0 | 323,6 | 312,8 |
| 5 | субсидии из федерального бюджета | **117684,3** | 12 415,3 | 11 228,9 | 14 204,8 | 13 474,6 | 13 795,4 | 13 795,5 | 15 855,1 | 15 328,3 |
| 6 | иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  | 85000,0 |  |  |
| 7 | средства собственников помещений МКД | **7303,6** | 1 221,0 | 644,7 | 614,5 | 804,7 | 762,7 | 765,0 | 961,0 | 765,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к Программе

ПОДПРОГРАММА

«Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, расположенных на территории города Киржач Киржачского района в 2024 году»

(далее Подпрограмма)

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, расположенных на территории города Киржач Киржачского района в 2024 году» |
| Координатор | Заместитель главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Киржач |
| Соисполнители | Отдел архитектуры администрации города Киржач |
| Участники | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-­строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов и другие заинтересованные лица. |
| Цель  Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории города Киржач;   * Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Киржач; * повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Киржач; * повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, площадей) города Киржач. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
| Срок реализации программы | 2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на реализацию муниципальной программы1 | Потребность в финансировании составляет – **32 175,20 тыс. руб.**  Источниками финансирования программы являются:  - средства областного бюджета – ***32 143,00 тыс. руб****.*  - средства местного бюджета - ***32,20 тыс.руб*** |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:   * увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий на 8 проектов. |

1 Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные лица для контактов | Зав.отделом ЖКХадминистрация города» города Киржач: Шипина Любовь Владимировна, тел.:8 49 237 6-04-14, |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем.**

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. В настоящее время территория муниципального образования город Киржач благоустроена не более чем на 30 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Киржач полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Киржач расположено 302 многоквартирных дома, к которым прилегают дворовые территории с общей площадью 1 362,9 тыс.кв.м. Из них благоустроенных дворовых территорий 32, что составляет 10,5 % от общего количества дворовых территорий города. Требуется ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, внутридомовых (внутриквартальных) проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 85% придомовых территорий имеет высокий физический износ или зачастую вовсе отсутствует.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Киржач, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства - серьезная задача на пути изменения облика города Киржач.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Прилегающие территории - часть территорий общего пользования, предназначенные для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц (за исключением площадей, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров). Приоритет в перечене объектов благоустройства - дворовые территории многоквартирных домов, на первых этажах которых расположены объекты социальной инфраструктуры, проходы, проезды к социальным объектам».

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, охватить наибольшее количество дворов с акцентом на качество, осуществить комплексный подход и ориентироваться на современные реалии, нормы и запросы жителей, пространственную и информационную доступность дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

**2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Киржач Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Киржач Владимирской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству на территории города Киржач Владимирской области.

Подрограмма предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий города Киржач территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и т.д.), созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Киржач.

Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь следующих результатов:

- увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий на 8 проектов;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 3,2 %;

**3. Сроки (этапы) и механизм реализации**

Срок реализации подпрограммы - 2024 год.

**4. Основные мероприятия**

Муниципальной подпрограммой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1 Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Благоустройство территории города Киржач » соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в Подпрограмме, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

- обязательное трудовое участие;

2*.* Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

**Минимальный перечень работ** по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест. При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств региональной программы, должны обеспечить трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных данной подпрограммой для минимального перечня работ по благоустройству.

**Дополнительный перечень** видов работ государственной программой не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству подлежать только те дворовые территории, которые являются нуждающимися в благоустройстве из минимального перечня работ.

Адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, изложены в приложении № 1 к подпрограмме.

Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации подпрограммы, определяется в результате разработки проектно-сметной документации.

Право муниципального образования:

- исключать из адресного перечня дворовых и прилегающих территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и прилегающих территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых и прилегающихтерриторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

*В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых и прилегающих территорий включаются дворовые территории, которые образованы несколькими многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).*

**5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, предприятиями всех форм собственности, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно - строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке (далее - **о**бщественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной комиссии, утвержденным Постановлением администрации города Киржач от 21.10.2021 г. № 833.

Для взаимодействия с населением:

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;

- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**6. Ресурсное обеспечение.**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Владимирской области, бюджета города Киржач.

За счет средств вышеуказанных бюджетов финансируются мероприятия по благоустройству дворовых и прилегающих территорий.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых и прилегающих территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач» подпраграммы «Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, расположенных на территории города Киржач Киржачского района в 2024 году» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным постановлением главы администрации города Киржач.

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству общественных и дворовых территорий при условии, если общественная, дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, прилегающие территорий софинансируются из бюджета муниципального образования города Киржач.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 20 мая года предоставления субсидии,

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет ***32 175,20***., в том числе:

- средства областного бюджета – ***32 143,00 тыс.руб***.;

- средства местного бюджета – ***32,30 тыс.руб***.;


Объем финансирования **является ориентировочным** и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию подпрограммы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового участия.

**7. Порядок и методика оценки эффективности программы**

Эффективность использования денежных средств в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:



где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Хф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Хi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

**8. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий подпрограммы, являются:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
* управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации подрограммы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Киржач и отдела архитектуры администрации города Киржач, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения трудовых ресурсов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности управления.

Мерами по предотвращению *управленческих рисков* являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составления и исполнения планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**9. Конечные результаты и оценка эффективности**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации подпрограммы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация подпрограммы приведет к следующим результатам:

- увеличение привлекательности города для инвесторов;

- снижение социальной напряженности;

- увеличение культурного уровня населения.

Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет способствовать достижению таких стратегических задач, как рост численности населения и инвестиционной привлекательности территории, что будет способствовать экономическому развитию территории.

Приложение № 1

к Подпрограмме

Адресный перечень дворовых и прилегающих территорий города Киржач, благоустройство которых реализуется в рамках подпрограммы «Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, расположенных на территории города Киржач Киржачского района в 2024 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой и прилегающей территории города Киржач | 2024 |
| 1 | г.Киржач, ул. Чехова, дом 5 | 2024 |
| 2 | г.Киржач, ул. Чехова, дом 2 | 2024 |
| 3 | г.Киржач, ул. Пугачева, дом 2 | 2024 |
| 4 | г.Киржач, ул. Ленинградская, дом 1 | 2024 |
| 5 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,ул. Октябрьская, дом 11 | 2024 |
| 6 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,ул. Октябрьская, дом 11а | 2024 |
| 7 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,ул. Октябрьская, дом 13 | 2024 |
| 8 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь,кв. Южный, дом 1 | 2024 |
| 9 | прилегающая территория к МКД ул.Пугачева д.2 и зданию МФЦ ул.Гагарина д.8 | 2024 |
| 10 | прилегающая территория к МКД кв.Южный д.1 мкр.Красный Октябрь и МБДОУ №30(кв. Южный д.2) | 2024 |
| 11 | прилегающая территория: внутридворовый проезд от д.11а до д.15 ул. Октябрьская мкр Красный Октябрь | 2024 |
| 12 | прилегающая территория: дворовый проезд к МКД д.6,8,10,12 ул. 40 лет Октября и д. 13,15 ул.Гайдара. | 2024 |
| 13 | г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 2024 |
| 14 | г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 12 | 2024 |
| 15 | г. Киржач, мкр. Красный Октябрь ул. Пушкина, д. -30 | 2024 |

1. Прогнозные значения, значения будут уточнены после определения объемов ассигнований [↑](#footnote-ref-1)