АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2024                                                                                                            № 301

| О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 11.10.2013г. № 773 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2030 года» |  |
| --- | --- |

В  рамках реализации муниципальной  программы «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании город  Киржач  на период до 2030 года», утвержденной  постановлением   администрации города Киржач от 11.10.2013 г. № 773, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района  от 29.09.2024 № 63/414 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач от 11.12.2023 №59/385  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского района на 2024 и  на плановый период 2025 и 2026 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании город  Киржач  на период до 2030 года»:

- В таблице № 2 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», в таблице 3 «Ресурсное обеспечение и оценка расходов бюджета муниципального образования город Киржач, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город  Киржач  на период до 2030 года»:

-  в мероприятии  «Расходы по выполнению работ по замене  устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные,  монтаж самонесущих изолированных проводов на территории  города Киржач  Киржачского района Владимирской области»  в 2024 году цифры  «2 047,23»  заменить цифрами «2 051,6».

-  в мероприятии  «Расходы по выполнению работ по замене  устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные,  монтаж самонесущих изолированных проводов на территории  города Киржач  Киржачского района Владимирской области»  в 2025 году цифры  «600,0»  заменить цифрами «0».

-  в мероприятии  «Расходы по выполнению работ по замене  устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные,  монтаж самонесущих изолированных проводов на территории  города Киржач  Киржачского района Владимирской области»  в 2026-2030 году цифры  «3 000,0»  заменить цифрами «0».

-  в мероприятии  «Расходы по проверке сметной документации по выполнению работ по замене  устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные,  монтаж самонесущих изолированных проводов на территории  города Киржач  Киржачского района Владимирской области  за счет средств местного бюджета» в 2024 году цифры  «0»  заменить цифрами «20,0».

-  Дополнить мероприятием  «Расходы по проведению контроля за выполнением работ по замене  устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные,  монтаж самонесущих изолированных проводов на территории  города Киржач  Киржачского района Владимирской области  за счет средств местного бюджета» с цифрами в 2024 году «60,0».

-  Дополнить мероприятием  «Перевод муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление: расходы по разработке проектно-сметной документации по переводу муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление» с цифрами в 2024 году  «100,0».

-  Дополнить мероприятием  «Расходы по проведению пуско- наладочных работ (поставка газа) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  ул. Томаровича г. Киржач» с цифрами в 2024 году  «32,1».

-  Дополнить мероприятием  «Расходы по техническому обслуживанию оборудования тепловых сетей и аварийно-диспетчерское обслуживание  объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  ул. Томаровича г. Киржач»» с цифрами в 2024 году  «80,0».

- Разделы  Программы «Паспорт программы», «Экономические и правовые меры регулирования» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.       Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации                                                           М.Н. Мошкова

Приложение

к постановлению

администрации города Киржач

от  01.04.2024  № 301

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Киржач на период до 2030 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | ## Администрация города Киржач |
| Соисполнители программы | ## МКУ «Управление городским хозяйством»; ## Подрядные организации (по согласованию); ## Энергоснабжающие организации; ## Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ## Обслуживающие организации; ## Собственники помещений в многоквартирных домах |
| Цели Программы | - Эффективное использование энергетических ресурсов в жилищном фонде; - Эффективное использование энергетических ресурсов в зданиях муниципальных бюджетных учреждений города Киржач (далее – бюджетные учреждения); - Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией; - Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии. |
| Задачи Программы | - Обеспечение населения города Киржач качественными коммунальными услугами по доступным ценам; - Применение современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций в жилом фонде; - Применение современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций в бюджетных учреждениях; - Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований; - Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения объектов энергоснабжения. |
| Целевые показатели Программы | - Доля объемов тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, природного газа и воды, потребляемых на территории МО города Киржач; - Экономия электрической и тепловой энергии, воды и природного газа в натуральном и стоимостном выражении; - Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2013 - 2030 годы, в том числе: I этап - 2013 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы. IV этап – 2026-2030 годы. |
| Участники и исполнители Программы | 1. Администрация города Киржач. 2. МКУ «Управление городским хозяйством». 3. Подрядные организации (по согласованию). 4. Энергоснабжающие организации. 5.Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обслуживающие организации. 6. Собственники помещений в многоквартирных домах. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Средства местного бюджета – 29 833,30 тыс. руб. 1 этап. 2014 год - 1 425,0 тыс.руб.; 2015 год –4721,67 тыс.руб. 2016 год - 2283,01 тыс.руб.; 2 этап 2017 год – 699,1 тыс.руб. 2018 год – 2 528,91 тыс.руб. 2019 год – 9 386,50 тыс.руб. 2020 год – 440,5235 тыс.руб. 3 этап. 2021 год – 589,5 тыс.руб. 2022 год – 500,0 тыс.руб. 2023 год – 6 356,98 тыс.руб. 2024 год – 902,10 тыс.руб. 2025 год – 0.0 тыс.руб. 4 этап –2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Эффективное использование энергетических ресурсов в жилищном фонде; Эффективное использование энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях; Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией; Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии |

- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Источниками финансирования для осуществления мероприятий данной Программы являются средства местного и областного бюджетов, федерального,  а также внебюджетные средства: собственников многоквартирных домов, организаций коммунального комплекса и др.

Объем финансирования мероприятий Программы определяется исходя из объемов необходимых работ, количества объектов, а также текущих цен на соответствующие материалы и работы.

Объём финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Объем средств бюджета МО города Киржач, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы:

1 этап.              2014 год - 1 425,0 тыс.руб.;

2015 год –4721,67 тыс.руб.

2016 год - 2283,01 тыс.руб.;

2 этап               2017 год – 699,1 тыс.руб.

2018 год – 2 528,91 тыс.руб.

2019 год – 9 386,50 тыс.руб.

2020 год – 440,5235 тыс.руб.

3 этап.            2021 год – 589,5 тыс.руб.

2022 год – 500,0 тыс.руб.

2023 год – 6 356,98 тыс.руб.

2024 год – 902,10 тыс.руб.

2025 год – 0.0 тыс.руб.

4 этап              2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

2029 год – 0,0 тыс. руб.

2030 год – 0,0 тыс. руб.

Изменение от 15.05.2015 г. № 419

Изменение от 28.05.2015 г. № 489

Изменение от 09.07.2015 г. № 656

Изменение от 11.08.2015 г. № 773

Изменение от 30.11.2015 г. № 1163

Изменение от 19.08.2016 г. № 790

Изменение от 31.08.2016 г. № 816

Изменение от 23.09.2016  № 935

Изменение от 14.12.2016 № 1290

Изменение от 24.01.2017 № 57

Изменение  от 20.03.2017 № 273

Изменение  от 27.09.2017 № 977

Изменение  от 30.11.2017 № 1223

Изменение  от 06.06.2018 № 487

Изменение  от 26.09.2018 № 898

Изменение  от 08.10.2018 № 945

Изменение  от 01.11.2018 №  1059

Изменение  от 12.11.2018 №  1089

Изменение  от 16.01.2019 №  27

Изменение  от 07.05.2019 №  439

Изменение  от 04.07.2019 №  652

Изменение  от 11.07.2019 №  662

Изменение  от 15.07.2019 №  686

Изменение  от 07.08.2019 №  779

Изменение  от 19.09.2019 №  975

Изменение  от 09.10.2019 №  1043

Изменение  от 17.10.2019 №  1067

Изменение  от 27.11.2019 №  1216

Изменение  от 26.12.2019 №  1355

Изменение  от 30.12.2019 №  1372

Изменение  от 13.02.2020 №  92

Изменение  от 10.09.2020 №  590

Изменение  от 08.10.2020 №  692

Изменение  от 31.03.2021 №  206

Изменение  от 27.05.2021 №  369

Изменение  от 15.07.2022 №  715

Изменение  от 03.05.2023 №  458

Изменение от 02.07.2023  №817

Изменение от 29.09.2023 № 997

Изменение от 01.04.2024 № 301

| 8. Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Объем необходимого финансирования, всего, тыс. руб. | Объем финансирования за счет местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования из внебюджетных источников, тыс. руб. | Ожидаемый эффект в натуральном выражении | Ожидаемый эффект в стоимостном выражении |  |
|  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2030 |  |  |  |  |
| Цель: Эффективное использование энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение населения города Киржач качественными коммунальными услугами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и обслуживание ОДПУ | 2014-2020 | Собственники помещений в многоквартирных домах | 645,0 | 45,0 | 45,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | Исключение возможности несанкционированного подключения к сетям электроснабжения, снижение объема потребления коммунальных услуг | Экономия до 900 тыс.руб. ежегодно |  |
| Установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | 2014-2025 | Собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие, обслуживающие организации, организации коммунального комплекса | 645,0 | 360,0 | 100,0 |  | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,0 |  |  |  |
| Задача: Применение современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций в жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и обслуживание датчиков движения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования МКД | 2014-2025 | Собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие, обслуживающие организации, организации коммунального комплекса | 315,0 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 | Увеличение доли энергосберегающих ламп в системах освещения жилых домов до 90% к 2020 году, экономия электроэнергии до 60%; улучшение качества освещения, рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Экономия до 700 тыс.руб. ежегодно |  |
| Остекленение подвальных окон и установка входных дверей с утеплением в подвальных помещениях и подъездах | 2014-2025 | Собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие, обслуживающие организации | 7 440,0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 440,0 |  |  |  |
| Цель: Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергоаудита МКД с составлением энергетических паспортов | 2014-2020 | Собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие, обслуживающие организации | 139,0 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,0 | Оптими зация схем электро- и теплоснабжения и затрат на производство и передачу электрической тепловой энергии. Оформление энергетических паспортов. |  |  |
| Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности по результатам энергоаудита | 2014-2020 | Собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие, обслуживающие организации | 100,0 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Цель: Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения объектов энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков тепловых сетей | 2014-2015 | Организации коммунального комплекса, подрядные организации |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение технических потерь на 40%, снижение количества сбоев подачи тепловой энергии до 80% | Экономия до 1000 тыс.руб. ежегодно |  |
| Строительство модульной котельной для отопления жилых домов по ул. 50 лет Октября, Магистральной, Юбилейной, г.Киржач 2015 г. местного -3 131,25 тыс.руб. федерального - --- областного - 7 306,25 тыс.руб. Расходы по выполнению работ по технологическому присоединению объекта модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Магистральная 13/1, к газораспределительным сетям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 2015 2017-2018 | Средства местного бюджета бюджет | 10 437,5 2067,5 | 10 437,5 2067,5 |  | 10 437,5 |  |  | 2067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность отключения коммунальных сетей от промышленной котельной, повышение энергоэффективности за счет установки современного оборудования, экономия энергоресурсов, применение современных материалов. исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и утечки теплоносителя, экономии энергоресурсов | Экономия до 5000 тыс. рублей ежегодно |  |
| Капитальный ремонт (реконструкция) электрических сетей по ул. Железнодорожная, г. Киржач | 2014-2017 | Организации коммунального комплекса, подрядные организации | 280,0 | 280,0 | 280,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Снижение технических потерь на 20%, снижение количества сбоев подачи электроэнергии до 50% | Экономия до 90 тыс.руб. ежегодно |  |
| Реконструкция электрических сетей и кабельных линий | 2014-2017 | Организации коммунального комплекса, подрядные организации | 4 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 097,0 | Снижение технических потерь на 200%, снижение количества сбоев подачи электроэнергии до 100%, исключение возможности несанкционированного подключения к ЛЭП - экономия электроэнергии до 15% | Экономия до 900 тыс.руб. ежегодно |  |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт для отопления жилых домов в мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.61, г.Киржач, в т.ч. за счет бюджетов: 2016 год местного – 1 800,00 тыс.руб. областного - 7 200,00 тыс.руб фонд реформирования ЖКХ – 26 886,567 тыс.руб. внебюджетные средства – 8 962,190 тыс.руб. | 2016 | Муниципальное образование город Киржач, ОАО «Владимиртеплогаз» | 4 4848,757 | 4 4 848,757 | - |  | 4 4 848,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность отключения коммунальных сетей от промышленной котельной, повышение энергоэффективности за счет установки современного оборудования, экономия энергоресурсов, применение современных материалов. исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и утечки теплоносителя, экономии энергоресурсов | Экономия до 1060,0 тыс. рублей в год |  |
| Строительство котельной мощностью 0,2 МВт по адресу: г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул.Северная. д.5 2016 год в т.ч. за счет бюджетов: местного – 323,01 тыс.руб. областного - 1 292,03тыс.руб. 2017 год местного- 397,7 тыс.руб. | 2016 -2017 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) | 2 012,74 | 2 012,74 | - | - | 1615,04 | 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность отключения коммунальных сетей от промышленной котельной, повышение энергоэффективности за счет установки современного оборудования, экономия энергоресурсов, применение современных материалов исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и утечки теплоносителя, экономии энергоресурсов | Экономия до 368,88 тыс. рублей в год |  |
| Услуга по газоснабжению котельной г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул.Северная, д.5 (монтаж фасадного газопровода) |  |  | 51,4 | 51,4 |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области в т.ч. за счет бюджетов: 2014 год местного - 1000,0 тыс.руб. федерального - 2179,0 тыс.руб. областного - 1290,0 тыс.руб 2015 год местного - 1 590,42 тыс.руб. федерального - --- областного - 3 500,0 тыс.руб. 2019 год местного – 438,719 тыс.руб.(+5,3 проверка сметы, ост.55,981 т.р.) федерального - --- областного – 1 754,874 тыс.руб. | 2014-2030 | Организации коммунального комплекса, подрядные организации | 12 650,988 5593,374 200,0 | 12 668,62 200,0 | 4469,0 | 5 090,42 |  | 150,0 | 200,0 |  | 459,2 (м.б.) 1 754,874 (обл.б.) |  | 500,0 (м.б.) 1 671,0 (обл.б.) | 486, 776 (м.б.) 1540,0 (обл.б.) | 2023г- 198,2 (М.Б.) 627,5 (ОБ) 2024г- 610,0 (МБ) 1441,6 (ОБ) |  |  | Снижение технических потерь на 40%, снижение количества аварий на сетях уличного освещения до 90% | Экономия до 300,00 тыс.руб. ежегодно |  |
| Расходы по проверке сметной документации по выполнению работ по замене устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области за счет средств местного бюджета. |  |  | 8,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 5,9- 2023г. 20 ,0- 2024г. |  |  |  |  |  |
| Расходы по проведению контроля за выполнением работ по замене устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области за счет средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0- 2023г. 60,0- 2024г. |  |  |  |  |  |
| Перевод муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление: Расходы по разработке проектно-сметной документации по переводу муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 100,0 |  |  |  |  |  |
| Расходы по проверке сметной стоимости расходов по модернизации систем уличного наружного освещения на территории города Киржач с суммой финансирования за счет местного бюджета |  |  | 23,9 | 23,9 |  |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по контролю качества и проверке исполнительной документации при выполнении работ по модернизации системы уличного наружного освещения города Киржач» с суммой финансирования за счет средств местного бюджета 31,0 тыс.руб. | 2019 | Средства местного бюджета бюджет | 31,0 | 31,0 |  |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения | 2014-2021 | Собственники сетей уличного освещения, организации коммунального комплекса, подрядные организации |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение технических потерь на 40%, снижение количества аварий на сетях уличного освещения до 80% | Экономия до 300 тыс.руб. ежегодно |  |
| Расходы по переводу на индивидуальное отопление муниципального жилого фонда по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Лесная, д.44, кв. №3, №4, в т.ч. за счет бюджетов: местного – 85,654 тыс.руб. областного - 342,614 тыс.руб. | 2018-2019 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) | 85,654 342,614 | 85,654 342,614 |  |  |  |  | 85,654 342, 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям (увеличение мощности) жилого дома по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Лесная, д.44 | 2018 -2019 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) | 45,496 | 45,496 |  |  |  |  | 45,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение для электроснабжения малых архитектурных форм, расположенных по адресу: Владимирская область, г.Киржач, вблизи земельного участка д.40, по ул.40 лет Октября | 2018 | Средства местного бюджета бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям двух насосов для бытовых сточных вод на земельном участке по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Шелковиков, д.11к | 2018 | Средства местного бюджета бюджет | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной по адресу:Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода,д.2Б: средства местного бюджета бюджет – 6 203,6 т.р. областной бюджет - 22 081,774 т.р. | 2019 | Средства местного бюджета бюджет Областной бюджет | 5 573,8 22 081,774 | 5 573,8 22 081,774 |  |  |  |  |  |  | 5 573,8 22 081,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты по подключению блочно-модульной котельной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, 2Б, к сетям водоснабжения, водоотведения |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение строительного контроля при строительстве блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач (по адресу:Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода,д.2Б) с суммой финансирования за счет местного бюджета | 2019 | Средства местного бюджета бюджет | 191,906 | 191,906 |  |  |  |  |  |  | 191,906 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение технических потерь на 40%, снижение количества сбоев подачи тепловой энергии до 40% |  |
| Модернизация тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, 2 Б» с суммой Финансирования -за счет средств местного бюджета- 878,575 -областной бюджет - 3 514,300 |  |  | 819,775 3514,3 | 819,775 3514,3 |  |  |  |  |  |  | 819,775 3 514,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по строительному контролю за проведением работ по модернизации тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу:г.Киржач, ул.Свобода, 2Б» с суммой финансирования за счет средств местного бюджета 50,0 тыс.руб. |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б, за счет средств местного бюджета |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б с суммой финансирования за счет средств местного бюджета | 2018 -2019 | Средства местного бюджета бюджет | 85,181 | 85,181 |  |  |  |  |  |  | 85,181 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение технических потерь на 40%, снижение количества сбоев подачи тепловой энергии до 40% |  |
| Технологическое присоединение объекта капитального строительства блочно-модульной котельной к сети газораспределения по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б Строительство: блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича, г.Киржач. Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям газораспределения Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к электрическим сетям | 2023 | Средства местного бюджета бюджет Средства областного бюджета | 2 646,97052 5 647,111 17 881,800 52,604 45,5 | 2 646,97052 5 647,111 1 7881,800 52,604 |  |  |  |  | 304,711 |  | 1 299, 036 + 602, 700 | 440,52352 | 35,3 45,5 | 13, 224 | 5 647,111 17 881,800 4, 080 |  |  |  |  |  |
| «Расходы по подключению (технологическому присоединению объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  | 134, 34550 | 134,34550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,34550 |  |  |  |  |  |
| Расходы по выполнению по устройству резервной тепловой камеры вновь строящихся тепловых сетей объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г – 337,34598 |  |  |  |  |  |
| Расходы по проведению пуско- наладочных работ (поставка газа) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 32,1 |  |  |  |  |  |
| Расходы по техническому обслуживанию оборудования тепловых сетей и аварийно-диспетчерское обслуживание объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 80,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 152 330,79 | 4 894,00 | 15 527,92 | 46 623,80 | 699,10 | 2 871,53 | 36 787,45 |  | 440,52 | 2 260,50 | 2 040,00 | 27 209,98 | 0,00 | 12 976,00 |  |  |  |  |

*Приняты следующие сокращения:

ГВС - Горячее водоснабжение;

ИПУ – индивидуальные приборы учета;

МКД – многоквартирные дома;

ОДПУ – общедомовые (коллективные) приборы учета;

ХВС – холодное водоснабжение;

ЭЭ - снабжение электрической энергией;

Ресурсное обеспечение и оценка расходов бюджета муниципального образования город  Киржач, иных источников финансирования на реализацию целей Программы

Таблица 3

| Наименование основного мероприятия | Источники финансирования |  |  | Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования из внебюджетных источников, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2030 |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Установка и обслуживание ОДПУ | Всего: |  | 645,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
|  | Бюджет МО город Киржач |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений МКД |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0, |
| Установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | Всего: |  | 645,0 | 100,0 |  | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,0 |
|  | Бюджет МО город Киржач |  | 360,0 | 100,0 |  | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Собственников помещений в МКД, организаций коммунального комплекса |  | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,0 |
| Установка и обслуживание датчиков движения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования МКД | Всего: |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |
|  | Средства собственников помещений в МКД, организаций коммунального комплекса |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |
| Остекленение подвальных окон и установка входных дверей с утеплением в подвальных помещениях и подъездах | Всего: |  | 7 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 440,0 |
|  | Средства собственников помещений в МКД |  | 7440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440,0 |
| Проведение энергоаудита МКД с составлением энергетических паспортов | Всего: |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,0 |
|  | Средства собственников помещений в МКД |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,0 |
| Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности по результатам энергоаудита | Всего: |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Средства собственников помещений в МКД |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Реконструкция участков тепловых сетей | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организации коммунального комплекса, собственники объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной для отопления жилых домов по ул. 50 лет Октября, Магистральной, Юбилейной, г.Киржач, в т.ч. за счет бюджетов |  |  | 10 437,5 |  | 10 437,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 3 131,25 |  | 3 131,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной |  | 7 306,25 |  | 7 306,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по выполнению работ по технологическому присоединению объекта модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Магистральная 13/1, к газораспределительным сетям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | Всего: |  | 2067,5 |  |  |  |  | 2067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 2067,5 |  |  |  |  | 2067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция электрических сетей и кабельных линий | Всего: |  | 4 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 097,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса, собственников объектов |  | 4 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 097,0 |
| Строительство блочно-модульной мощностьб 7,5 МВт для отопления жилых домов в мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.61, г.Киржач, в т.ч. за счет бюджетов: | Всего: |  | 44 848,757 |  |  | 44 848,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной |  | 7 200,00 |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд реформирования ЖКХ |  | 26 886,567 |  |  | 26 886,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 8 962,190 |  |  | 8 962,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 0,2 МВт по адресу: г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул.Северная. д.5, в т.ч. за счет бюджетов | Всего: |  | 2 012,74 |  |  | 1 615,04 | 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 720,71 |  |  | 323,01 | 397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной |  | 1 292,03 |  |  | 1 292,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по газоснабжению котельной г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул.Северная, д.5 (монтаж фасадного газопровода) | Всего: |  | 51,4 |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 51,4 |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (Реконструкция) электрических сетей по ул. Железнодорожная, г. Киржач | Всего: |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства организаций коммунального комплекса, собственников объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО город Киржач |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области Расходы по проверке сметной документации по выполнению работ по замене устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области за счет средств местного бюджета. | Всего: |  | 18 998,57 | 4 469,0 | 5 090,42 |  | 150,0 |  | 2 214,074 |  |  | 2171,0 | 2 026, 776 | 2 877,3 |  |  |
|  | Средства местного бюджета бюджет |  | 4 994,60 | 1 000,0 | 1 590,42 |  | 150,0 |  | 459,2 |  |  | 500,0 | 486, 776 | 198,2 – 2023г. 610,0 - 2024г. |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 11 824,97 | 1 290,0 | 3500 |  |  |  | 1 754,874 |  |  | 1 671,0 | 1540,0 | 627,5- 2023г. 1 441,6- 2024г. |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 2 179,0 | 2 179,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 5,9- 2023г. 20,0- 2024г. |  |  |
| Расходы по проведению контроля за выполнением работ по замене устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области за счет средств местного бюджета. | Средства местного бюджета |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0- 2023г. 60,0- 2024г. |  |  |
| Расходы по проверке сметной стоимости расходов по модернизации систем уличного наружного освещения на территории города Киржач с суммой финансирования за счет местного бюджета | Средства местного бюджета |  | 23,9 |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по контролю качества и проверке исполнительной документации при выполнении работ по модернизации системы уличного наружного освещения города Киржач» с суммой финансирования за счет средств местного бюджета 31,0 тыс.руб | средства местного бюджета |  | 31,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по переводу на индивидуальное отопление муниципального жилого фонда по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Лесная, д.44, кв. №3, №4 | Организации коммунального комплекса, собственники объектов, в т.ч. за счет бюджетов: |  | 428,268 |  |  |  |  | 428,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  | 85,654 |  |  |  |  | 85,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной |  | 342,614 |  |  |  |  | 342,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям (увеличение мощности) жилого дома по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Лесная, д.44 | Организации коммунального комплекса, собственники объектов, в т.ч. за счет бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета - | 45, 496 |  |  |  |  |  | 45,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение для электроснабжения малых архитектурных форм, расположенных по адресу: Владимирская область, г.Киржач, вблизи земельного участка д.40, по ул.40 лет Октября | средства местного бюджета | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по технологическому присоединению к электрическим сетям двух насосов для бытовых сточных вод на земельном участке по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Шелковиков, д.11к | средства местного бюджета | 0,550 |  |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение объекта капитального строительства блочно-модульной котельной к сети газораспределения по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б | средства местного бюджета | 2 646,970 52 |  |  |  |  |  | 304,711 | 1 299,036 602,700 |  | 440,52352 |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б | средства местного бюджета средства областного бюджета | 5 573,8 22 081,774 |  |  |  |  |  |  | 5 573,8 22 081,774 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, 2 Б» с суммой финансирования за счет средств местного бюджета- 878,575 т.р. Областного бюджета- 3514,3 т.р. | средства местного бюджета средства областного бюджета | 819,775 3514,3 |  |  |  |  |  |  | 819,775 3514,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по строительному контролю за проведением работ по модернизации тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу:г.Киржач, ул.Свобода, 2Б» . | средства областного бюджета | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт тепловых сетей для потребителей тепловой энергии от блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б, за счет средств местного бюджета | средства местного бюджета | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты по подключению блочно-модульной котельной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, 2Б, к сетям водоснабжения, водоотведения | средства местного бюджета | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение строительного контроля при строительстве блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач (по адресу:Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода,д.2Б) с суммой финансирования за счет местного бюджет | средства местного бюджета | 191,906 |  |  |  |  |  |  | 191,906 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, г.Киржач, ул.Свобода, д.2Б с суммой | Средства местного бюджета | 85,181 |  |  |  |  |  |  | 85,181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство: блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича, г.Киржач. |  | 23,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 881,800 (обл.б.) 5 647,111 (м.б.) |  |  |
| Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям газораспределения | Средства местного бюджета | 52,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 | 13,224 | 4,080 |  |  |
| Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к электрическим сетям | Средства местного бюджета | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |
| «Расходы по подключению (технологическому присоединению объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям водоснабжения и водоотведения |  | 134,3455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134, 3455 |  |  |
| Перевод муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление: Расходы по разработке проектно-сметной документации по переводу муниципальных квартир малоэтажных многоквартирных домов с центральной системой отопления на индивидуальное отопление | Средства местного бюджета | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Расходы по выполнению по устройству резервной тепловой камеры вновь строящихся тепловых сетей объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» | Средства местного бюджета | 337,34598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,34598 |  |  |
| Расходы по проведению пуско- наладочных работ (поставка газа) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» | Средства местного бюджета | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,1 |  |  |
| Расходы по техническому обслуживанию оборудования тепловых сетей и аварийно-диспетчерское обслуживание объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» | Средства местного бюджета | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| ИТОГО: | в т.ч. за счет бюджетов: | 152 330,79 |  | 4 894,00 | 15 527,92 | 46 623,80 | 699,10 | 2 871,53 | 36 787,45 |  | 440,52 | 2 260,50 | 2 040,00 | 27 209,98 | 0,00 | 12 976,00 |
|  | Федерального | 2 179,00 |  | 2 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областного | 71 493,74 |  | 1 290,00 | 10 806,25 | 8 492,03 | 0,00 | 342,61 | 27 400,95 |  | 0,00 | 1 671,00 | 1 540,00 | 19 950,90 | 0 | 0 |
|  | местного | 29 833,30 |  | 1 425,00 | 4 721,67 | 2283,01 | 699,10 | 2 528,91 | 9 386,50 |  | 440,52352 | 589,50 | 500,00 | 7 259,08 |  |  |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 26 886,57 |  |  |  | 26 886,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 8 962,19 |  |  |  | 8 962,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования из внебюджетных источников, тыс. руб. | 12 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 976,00 |