В рамках мероприятий по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Киржач, определены дворовые территории, наиболее нуждающиеся в благоустройстве **в 2018 году** с финансовым участием собственников МКД:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов на территории города Киржач.* | | | | |
| № п/п | **Адрес** | | **Виды работ** | |
| 1 | г. Киржач, ул. Свобода, д.115, ул. Больничный проезд, д. 9а | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урны, скамейки, элементов детской площадки, ограждений  **- работы закончены, ведется приемка** | |
| 2 | г. Киржач, ул. Чехова,д.1, ул.Чехова, д.3 | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урн, скамеек, ограждений  **- работы закончены, ведется приемка** | |
| 3 | г. Киржач, ул. Свобода, д.18 | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урн, скамеек, элементов детской площадки, ограждений  **- работы закончены, ведется приемка** | |
| 4 | г. Киржач, ул. Гайдара, д.30 | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урн, скамеек, ограждений  **- работы закончены, ведется приемка** | |
| 5 | г. Киржач, ул. Серегина, д.11, ул.Гагарина, д.24 | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урн, скамеек, элементов детской площадки, ограждений  **- работы закончены, ведется приемка** | |
| 6 | г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27 а | | Выполнение работ по ремонту дворового проезда, установке урн, скамеек, элементов детской площадки, ограждений  **– контракт будет заключен 28.08.2018 г.** | |
| ***Адресный перечень общественных территорий*** | | | | |
|  | | Выполнение работ по благоустройству общественной территории, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр.Шелковый комбинат, ул.40 лет Октября | | асфальтирование, озеленение, фонтан, скамейки, освещение, арка (вход в парк)  **– контракт будет заключен 07.09.2018 г.** |

**ИТОГО: 6 дворов (9 домов), 1 общественная территория.**

По общественной территории и всем дворовым территориям подготовлены и сданы 28 мая 2018 года в Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области соответствующие документы.

Утверждены дизайн-проекты, локальные сметные расчеты, соглашения о финансовом участии собственников в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Одна третья часть средств выделена на благоустройство общественной территории –парка мкр. Шелкового комбината, город Киржач; две третьих части средств (с учетом финансового участия собственников МКД) направлены на выполнение работ по благоустройству придомовых, дворовых территорий многоквартирных домов.